白城市公开吉林省生态环境保护督察

反馈意见整改进展情况

2018年6月21日至7月5日，吉林省第四生态环境保护督察组对白城市开展了为期半个月的生态环境保护督察，于10月18日正式反馈了督察意见。市委、市政府高度重视，精心组织，周密部署，以最坚决的态度、最务实的作风、最严格的标准、最有力的措施抓好整改落实。截至目前，57项整改任务已全面启动，46项已完成或基本完成，其他任务正在按序时进度推进，督察整改工作取得了阶段性成效。现将整改情况公开如下。

一、提高政治站位，全力抓好省级环保督察整改工作

白城市高度重视省级环保督察整改工作，将其作为重要政治任务、重大民生工程和重大发展机遇，全力推进督察整改工作。

一是党政同责，强化组织领导。成立了市委书记、市长任“双组长”的整改工作领导小组，坚持把环保督察整改作为“一把手”工程，主要领导亲自部署、亲自协调、亲自督办，切实扛起重大政治责任。市委、市政府将生态环境保护纳入重要议事日程，把深入学习宣传贯彻习近平生态文明思想作为重大政治任务，纳入各级党委（党组）理论学习中心组学习计划和各级党校、行政学院培训计划，引导各级领导干部深入领会，特别是贯彻落实习近平总书记视察吉林时重要指示精神，不断提高生态环境保护的政治自觉、思想自觉和行动自觉，筑牢绿色发展理念。市委常委会每半年、政府常务会每季度研究生态环境保护特别是环保督察整改工作。对督察组的反馈意见，实行市委常委包片、市政府分管领导包部门的“双包保”制度。对督察组交办的信访案件，实行 市级党、政领导“包案”制度，逐一制定责任清单、任务清单、措施清单、时限清单，拉条挂账，实地督办，确保逐级传导压力，坚决按期完成整改。为加快推进整改，8月26日至8月30日，抽调各县（市、区）10名分管局长和业务骨干，采取异地互检的形式对各县（市、区）中央环保督察、中央环保督察“回头看”、省级环保督察、市级信访举报案件、“今冬明春”水环境整治、“2019夏季攻势”反馈问题整改情况进行了督查检查。专项督查组采取“听、看、查、议”的方式，详细了解各县（市、区）整改进展情况，查阅相关台账资料，实地核查整改点位，针对整改过程中遇到的重点、难点问题，共同商议措施办法，积极提供指导服务，全力推进各项整改任务落实。督查期间，共核查整改任务185项、信访案件556件，调阅资料852份，实地核查点位584个，形成5份专项督查报告。

二是全力以赴，攻克各种难题。不论整改任务有多重、困难 有多大，我们都不讲条件、不讲代价，调动所有资源攻坚克难。围绕向海、莫莫格自然保护区等成因复杂的整改任务，我们坚决不推不躲，按照整改要求，该关停的关停、该拆除的拆除、该取缔的取缔。例如：反馈的向海保护区14处宾馆、38家小型餐饮企业整改不到位问题，我们采取综合施策、分类实施的办法，拆除了8家国有宾馆，注销了 6家私营宾馆功能，38家餐饮饭店采取安装油烟净化器、建设污水收集池等方式完成整改。再如：反馈的向海保护区天然林清收工作慢问题，向海保护区管理局与通榆县政府密切配合，克服执法人员少、群众阻力大的工作实际，共清收林地3101公顷，成效比较明显。围绕生态恢复、生态移民、城乡生活垃圾处理等投入较大的整改任务，我们克服贫困地区财力有限的困难，积极拓宽筹措渠道，绝不因资金问题影响整改成效。环保督察整改以来，市县两级已累计投入整改资金近 10亿元，为顺利推进整改工作打牢坚实的资金保障。

三是综合施策，强化标本兼治。着眼真改、实改、彻底改，健全完善整改问题、举一反三、长效机制“三本账”，力求整改一个任务、解决一类问题。对交办的信访案件，成立专班办理，建立快速通道，采取案件接收、分析研判、案件报告、案件交办、初核反馈、督查督办、结果反馈、把关审核、结果上报“九步工作法”，优化流程、全程把控。坚持“点线面”结合，上下联动、密切配合，形成了“环保部门面上统筹、行业部门线上监管、属地负责点上落实”的督查督办工作格局，确保做到立查立改、保质高效。为保证整改进度，及时召开告急预警、集体约谈、督查通报等各类专题会议，严肃告诫提醒，督促各地各部门加快推进整改，时刻保持整改工作的强大动力、推力。我们还适时开展环保督察整改工作总结与反思活动，目的是“总结经验、查找不足、改进提高、推进落实”，力争实现“通过反思醒脑、通过总结提神、通过查摆聚力、通过冬忙筑基”。我们从各县（市、区）政府和市直部门2个层面，分别研究确定了 13个方面工作，认真梳理开展环保督察以来好的经验做法，查找出规律性、理性、创新性、可以固化为制度性的做法以及干部队伍建设的长处亮点。通过开展总结与反思活动，大安市完善环境基础设施建设做法；洮南市“七个责任清单”做法；通榆县秸秆禁烧“零火点”做法; 镇赉县破解重难点整改任务做法；洮北区信访案件“双下降”做法；经开区农村垃圾整治做法；工业园区信访零案件做法等，在全市推广借鉴，各地相互学习，相互促进，推进了全市生态环境保护工作全面提升。

四是追责问效，促进担当作为。市委、市政府与各县（市、 区）、各相关部门签订整改责任书，立下军令状。实行目标管理，把整改结果纳入绩效考核，与部门和个人评选、晋级挂钩。市纪委市监委、检察院等部门联合行动，全面开展专项巡察，落实省委、省政府“五个一律”和“五个不放过”要求，依法依规严厉问责“虚假整改”“拖延整改”等问题，坚决把板子打下去。整改工作开展以来，共问责追责224人，对加强生态环境保护、惩治违法行为起到了强大的警醒和震慑作用。

五是开门整改，强化社会监督。2018年8月，在省级环保督察结束后，我们参照中央环保督察接访模式，开通了市级环保督查举报电话，随时受理、随时转办、随时解决、随时反馈群众信访举报。采取统一组织、统一节奏、统一力量、统一征集、统一审核“五统一”的宣传模式，在市级媒体开设专题、专栏，晾一晾整改问题，晒一晒整改成效，让群众监督、让群众评判，促进整改落实。截止目前，已累计受理群众诉求527件，完成整改420件，其余都按照序时进度加紧推进解决，市级环保督查举报电话的开通，进一步拓宽了群众诉求、社会监督渠道，有效减轻了上级督察时信访案件办理压力。

二、坚决对标对表，持续提升生态文明建设和生态环境保护水平

虽然我市省级环保督察整改工作取得一定进展，但对照习近平总书记关于生态文明建设的重要讲话精神，对照党中央、国务院的要求，对照全面建成小康社会的目标，对照人民群众对美好生活的向往，整改任务进展还需要进一步加快，整改质量还需要进一步提高，举一反三、标本兼治还需要进一步加强，打好污染防治攻坚战、推动绿色发展、建立健全生态环境治理体系等方面工作力度还需要进一步加大。

下一步，我市将深入贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记在视察吉林时的重要讲话指示精神，持续抓好中央环境保护督察反馈问题整改，坚决打好打赢污染防治攻坚战，着力推动我市生态文明建设迈上新台阶，让白城的天更蓝、山更绿、水更清、环境更优美，打造美丽吉林“西部样板”。

一是在思想认识上绝不松劲。扎实开展环保督察整改工作是深入贯彻落实习近平生态文明思想的具体行动，是打好打赢污染防治攻坚战的重要内容。将督察整改列入党委常委会议、政府常务会议、专题会议议程，切实领会精神实质，增强“四个意识”，做到“两个维护”，不断增强政治自觉、思想自觉和行动自觉，持续加大对生态环境保护力度，坚决制止和惩处破坏生态环境行为。

二是在责任落实上绝不松劲。对自查排查和上级交办的突出问题，制定责任清单、任务清单、措施清单、时限清单，逐条梳理、拉条挂账，明确时间表、路线图，强化调度，跟踪督办，确保压力逐级传导、责任层层落实，坚决按期完成整改。

三是在协调配合上绝不松劲。环保督察整改以来，我市自然保护区属地政府和保护区管理局协调议事制度，对加强整改合力、协调推进落实起到了重要作用。在下步推进整改过程中要继续加强协调配合，进一步完善联席会议制度，明确专人负责，确定专人联络，形成协调联动的制度成果，切实发挥保护区双重管理优势，确保高标准完成整改任务。

四是在整改活计上绝不松劲。近年来开展的“绿盾2017”“绿盾2018”专项行动，在东北督察局的大力指导下，在属地政府和保护区管理局的艰辛努力下，排查整治工作成效显著。但由于历史遗留问题多，自然保护区生态环境问题尚未得到全面解决，要以环保督察整改和“绿盾2019”专项行动为重要契机，借势而为，持续发力，乘胜而进，扩大战果，谋求更大的突破，切实解决自然保护区突出环境问题。

五是在监管执法上绝不松劲。进一步加强自然保护区生态环境综合执法，完善网格化监管方式，加大执法巡查力度，继续保持高压态势，坚持零容忍、零懈怠、零缺位，依法严惩重罚违法行为，切实解决隐患问题，巩固整改成果，确保自然保护区严格监督管理成为常态。

我市有决心有信心抓好省级环保督察反馈问题整改，以生态文明建设和生态环境保护的新成效，向全市人民交上一份满意的答卷。

附件：白城市贯彻落实吉林省生态环境保护督察反馈意见整改进展情况

附件：

白城市贯彻落实吉林省生态环境保护督察反馈意见整改进展情况

一、贯彻落实国家和省生态环境保护决策部署存在差距，思想认识不够深刻。个别同志对习近平生态文明思想、中央和省委关于生态环境保护最新精神学习不全面、认识不深刻、领会不透彻，对生态文明建设发生历史性、转折性、全局性变化的认识不到位。一些领导同志对打好打赢污染防治攻坚战的重要性、艰巨性、紧迫性缺乏清醒认识，对白城市作为我省西部生态屏障的作用认识不清、重视不够，有的认为白城市工业企业不多、自然生态资源丰富、经济发展相对落后，在生态环境保护工作上可以放一放、缓一缓、慢慢来。

整改进展情况：已经完成，长期坚持

市委、市政府坚持生态立市，抓好生态环境、生态扶贫、生态经济、生态城市“四项重点工作”，将生态环境保护纳入重要议事日程，把深入学习宣传贯彻习近平生态文明思想作为重大政治任务，纳入各级党委（党组）理论学习中心组学习计划和各级党校、行政学院培训计划。市委常委会每半年、政府常务会每季度研究生态环境保护特别是环保督察整改工作，建立和完善了各项制度，形成了长效机制。

- 有的单位环境保护“党政同责、一岗双责”落实不到位。领导干部生态环境保护忧患意识不强、责任意识不高，尤其是在整改过程中遇到难啃的硬骨头时，多从历史原因、缺乏资金等客观因素找理由，没有充分发挥主观能动性、调动各方力量来研究解决问题，生态环境保护工作出现头重脚轻、上热下冷，压力传导逐级衰退、责任层层递减的现象。有的县（市、区）人民政府没有按照《中华人民共和国环境保护法》的要求，每年向本级人民代表大会或常务委员会报告工作。

整改进展情况：已经完成，长期坚持

制定了《白城市生态环境保护工作职责规定（试行）》、《白城市生态环境保护“党政同责、一岗双责”的实施意见（试行）》、《关于健全完善生态环境保护工作机制的意见》等长效机制，逐级签订生态环境保护目标责任书，严格落实生态环境保护职责。市县两级政府坚持每年向本级人大报告一次环境状况和环境保护目标完成情况，加大对领导班子和领导干部生态环境日常考核工作力度，定期开展专项调研和督查检查，确保整改任务落实落地。

- 县（市、区）环境保护委员会作用发挥的不到位，针对具体生态环境问题研究解决办法、合力推进工作的安排部署不多，甚至有的自成立以来还没有开过会。

整改进展情况：已经完成，长期坚持

市县两级已成立完善生态环境保护委员会，按期召开会议，研究解决生态环保问题。不定期召开生态环境保护专题会议，着力解决突出环境问题。

四、通榆县与向海国家级自然保护区沟通协调不够顺畅，在保护区内违法违规建设项目清理上沟通配合不到位，在合力监管效果上打了折扣。

整改进展情况：已经完成，长期坚持

通榆县委县政府指派常委副县长与向海保护局指派的副局长及时对接，共同推动生态环境保护及问题整改工作。林地清收工作队已清收林地4500余公顷。

五、市林业局和市芦苇局存在职能交叉、重叠的问题，都在各自领域内负责监督保护湿地工作，影响了全市湿地保护“一盘棋”的管理效果。

整改进展情况：已经完成，长期坚持

1.2018年11月13日，根据《关于印发<白城市推进党政机构改革协调小组组成及成员单位职责分工>的通知》（白机改组办发〔2018〕1号），成立了市推进党政机构改革协调小组。

2.2019年1月4日，市委、市政府印发了《中共白城市委白城市人民政府关于印发<白城市机构改革方案>的通知》（白发〔2019〕1号），明确将市芦苇局的湿地监管职责和原市林业局的职责以及其他部门相关职责整合，成立了市林业和草原局，统一管理全市湿地保护工作，解决了职能交叉、重叠的问题。

3.2019年3月28日，市委办、市政府办印发《中共白城市委办公室白城市人民政府办公室关于印发<白城市林业和草原局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（白办字〔2019〕56号）规定，市林业和草原局负责湿地监管工作。

六、全市畜牧部门、国土部门对草地与未利用地的理解和确定标准不一致，给管理机关和司法机关在毁草案件认定上带来难度。

整改进展情况：已经完成，长期坚持

2019年8月底前，国土部门已形成第三次全国国土调查结果，并报送省审核，整改已完成。

七、执法打击力度不够严厉。近几年来，虽然全市生态环境执法案件比较多，但执法力度不大、处罚金额不高、震慑作用不强。中央环保督察以来，全市环境执法力度虽然有所提升，但有些县（市、区）并未有效解决执法力度偏松偏软的问题。

2018年1-5月，全市国土部门共立案查处违法案件54件，收缴罚没款仅12.08万元。

2018年上半年，全市畜牧部门共办理毁草涉刑案件5件，其中洮南 市l件、大安市1件。

2018年上半年，全市林业部门共办理69起行政案件，罚款55.24万元，但没有办理一起毁湿案件。

2015年以来，洮北区林业局共办理了7起涉林案件，对其中的4起案件仅处罚0.66万元。

通榆县林业局对发现的一起毁湿76.18公顷案件，只做了停耕处理。

整改进展情况：已经完成，长期坚持

国土部门与公安机关联合办案，依法严厉打击违法用地和非法采矿行为。工作中认真贯彻落实“以预防为主，事前防范与事后查处”相结合的执法方针，努力构建起“责任到区、责任到片、责任到人”工作体系，做到早发现、早制止、早查处，构成犯罪的及时移送公安机关。2018年11月底前，按照《集中整治林地非正常变化图斑核查发现问题专项行动方案》要求，完成了专项行动任务。森林公安、林业稽查部门吸取以往经验教训，在今后办案过程中，严格落实案件办理法制审核制。

八、中央环保督察反馈问题部分整改任务进展缓慢。全市6座污水处理厂中，有5座未达到一级A排放标准，其中3座污水处理厂提标改造工程进展缓慢，白城市和镇赉县污水处理厂提标改造工程主体仍未完工，洮南市污水处理厂迟迟没有开工，有不能按期完成整改任务的风险。洮南市和镇赉县垃圾处理场尚未达到复检标准，大安市、通榆县和洮北区垃圾处理场渗滤液处理设施运行不稳定，在线监测设备不完备，日常管理制度不完善。洮北区垃圾处理场土地审批手续未补办、环保验收程序未完成，通过无害化等级评定还有许多基础性工作需要完成。

整改进展情况：基本完成，长期坚持

1.白城市本级、大安市、镇赉县和通榆县污水处理厂全部完成了提标改造任务，每天新增污水处理能力9.5万吨。洮南市污水处理厂提标改造工程已完工，正在调试，年底前正式投入运行。

2.全市5个生活垃圾处理场全部通过了省住建厅的无害化等级评定和复检要求。各垃圾场完善了渗滤液处理设施，完善了日常管理制度，能够保证设施稳定运行。

九、作为危化品生产企业，镇赉县鹏冀化工有限公司一直未进行“三同时”验收，并且卫生防护距离达不到相关要求，但没有制定搬迁或关闭的整改计划。

整改进展情况：已经完成，长期坚持

镇赉县制定了《镇赉县鹏翼化工有限公司就地改造实施方案》，计划于2020年12月底前完成就地改造任务。但企业决定不再生产，已经挂牌出售。

十、至省督察组进驻白城时，尚有95起毁草案件没有结案，部分已结案地块出现复耕现象，需防止已整改问题反弹。

整改进展情况：已经完成，长期坚持

事涉县（市、区）已完成整改，恢复植被。同时加强对已办结毁草案件地块的监管，坚决杜绝复耕现象发生。中央环保督察“回头看”期间，顺利通过验收，完成整改。

十一、自然保护区部分整改工作不到位。向海国家级自然保护区内的14家宾馆，已拆除或正在拆除的有8家，还有6家没有实质性动作；38家小型餐饮企业污水和油烟处理设施安装不到位，大部分达不到整改要求。

整改进展情况：已经完成，长期坚持

通榆县政府已完成向海保护区内14处宾馆整改工作，其中去宾馆功能6处，拆除宾馆建筑8处。对手续齐全的餐饮企业完善了污染防治设施。已完成整改验收工作。

十二、在省级重点保护野生植物蒙古黄榆的保护上，向海森林公安机关因评估机构对97株蒙古黄榆估价680元，达不到立案标准无法追究毁林者的责任，难以有效遏制日益频发的盗砍盗伐行为。

整改进展情况：已经完成，长期坚持

向海森林公安分局已于2018年9月底前对盗伐蒙古黄榆案件重新进行了评估，97株蒙古黄榆评估价值为4566.58元。向海森林公安分局与向海保护区管理局、桃花源生态基金会、通榆县公安局、桃南县公安局、内蒙古新佳木自然保护区公安局建立联合保护机制，形成执法合力。加大巡护力度，控制住了盗伐毁林的发生。

十三、查干湖国家级自然保护区大安市所辖范围，督察组在核心区发现1家小规模养殖场，在缓冲区内发现有私自放牧现象，还有9处违章建筑或违建设施，5家小规模养殖场仍在进行养殖活动，没有采取整改措施。在缓冲区内，大安市四颗树乡良种场村光伏发电项目，拆除后剩下的地基和建筑垃圾还没有清理到位。

整改进展情况：基本完成，长期坚持

已完成查干湖自然保护区禁养区划定工作，关闭4处规模化养殖场，2处管护房于2018年底已经拆除。2019年11月6日，大安市政府组织相关部门，对5处养殖场、2处苇场实施强拆，拆除全部设施，目前正在清理建筑垃圾。

十四、中央环保督察期间交办的807号案件存在拖延整改问题。反映“洮北区北方水泥厂粉尘和噪声污染严重”问题。督察组现场核案发现，在长达9个多月的时间里，相关污染防治设施一直没有安装到位，粉尘和噪声污染严重问题一直没有得到彻底解决。

整改进展情况：已经完成，长期坚持

1.2018年9月，对一号包装线和二号包装线安装了收尘装置，并进行全封闭改造，出口安装卷帘门，防止包装线内粉尘外泄。

2.2018年10月，对熟料储库、石灰石储库、混合材储库等所有储库进行封闭改造，11个进出口7个安装对开门、4个改造封闭，防止储库内粉尘外泄。

3.2018年11月，对厂区内2条铁路专用线进行彻底清理，铺设碎石块，减少特殊条件下风力起尘。

4.2018年11月，对厂区4个排气筒进行加高改造，高度达到了15米以上。

5.2018年11月，对2个熟料上料口、2个混合材上料口进行工棚改造，分别加长1.5延长米，并增设了橡胶挡尘板条，防止上料口粉尘外泄；对脱硫石膏皮带秤进行全封闭改造，防止粉尘外泄。

6.对厂区现有3万平方米裸露地面进行了绿化。

十五、中央环保督察期间交办的7847号案件存在拖延整改问题。反映“镇赉县简易垃圾场臭味扰民、污染环境”问题，镇赉县承诺在2018年年底前完成筛分，2019年年底前完成土地恢复利用。督察组现场核实发现，镇赉县简易垃圾填埋场无防渗措施，40万吨生活垃圾仅筛分了5万吨，整改工作进展缓慢。并且分拣后剩余的渣土就地堆放，不符合垃圾处理规范化要求，存在继续污染土壤和地下水的隐患。

整改进展情况：已经完成，长期坚持

1.2018年9月镇赉县启动应急预案，采取全量转运异地处理方式将老垃圾处理场存量垃圾转运至镇赉县垃圾无害化处理场，进行无害化填埋处理。目前，简易垃圾填埋场生活垃圾已全部清运至垃圾无害化处理场，进行了无害化填埋处理。

2.土壤和地下水监测工作已完成，检测数据指标符合国家相关标准，不需要对土壤和地下水进行治理。

十六、中央环保督察期间交办的5145号案件存在虚假整改问题。反映“洮北区瑞光南街旧物市场内4家工厂噪声严重扰民”问题，洮北区政府在5月30日上报称“已整改完成”，但督察组在暗访过程中发现，4家工厂仍然进行室外电焊、切割板材等生产作业，噪声扰民问题没有得到解决。

整改进展情况：已经完成，长期坚持

1. 2018年7月3日，白城市洮北区人民政府下发《关于禁止在瑞光旧物市场进行金属加工的通告》，已明令禁止在白城市瑞光门窗瑞光旧物市场在进行金属加工事宜。由洮北城管局、环保局、公安局等部门进行连续现场检查，加大联合行动执法力度，达到标准规范经营，在没有搬迁之前要全天候监管，防止躲避检查噪声扰民操作的现象再次发生。

2.2018年10月底前，工商洮北分局对4户铁艺加工企业，个体工商户在工商的经营范围进行变更，取消其金属加工经营项目。

3.2018年10月底前，按照白城市噪声功能区域划分，将此区域定性为一类环境功能区域，不允许在此区域内进行金属加工经营，并要求其离开此区域，消除噪音产生源头。

4.2018年12月底前，按照环保部门对一类声环境功能区域划分，工商部门变更其工商注册的经营范围，4家铁艺加工整体搬迁出原加工区域，与此同时，加强对此区域的监督管理，防止出现噪声扰民现象。

十七、部分整改任务与中央环保督察反馈意见差距很大。市国土部门只对发放草原使用证的0.569万亩草地认定为毁草开垦耕地，与中央环保督察组向我省反馈的毁草25万亩存在较大差距。

整改进展情况：已经完成，长期坚持

事涉县（市）分别开展全面排查，对2012年以来实施的土地整理项目进行排查，大安市、镇赉县经不存在毁草开地的问题，通榆县涉草项目地块已全部予以清理，退出耕种，恢复草原植被。目前，已完成整改。

十八、大安市政府在2007年为吉林省北方光彩生态产业开发有限公司发放了2690公顷的草原使用证，但大安市国土局根据土地“二调”数据确认该地块属于未利用地，可以开垦耕地。

整改进展情况：已经完成，长期坚持

经现场调查核实，并采用GPS实地定点，将坐标数据落入国土“二调”数据库及全市基本草原数据库进行比对，确定吉林省北方光彩生态产业开发有限公司认治地块不在天然草原和人工草地图斑内；《中华人民共和国草原法》第二章第是一条中规定：“依法确认给全民所有制单位，集体经济组织等使用的国家所有草原，由县级以上人民政府登记、核发使用权证。”大安市政府向吉林省北方光彩生态产业开发有限公司核发的《国有草原使用权证》使用人为个人，是不合法的。

十九、在包拉温都省级自然保护区内，地方政府还实施了79.17公顷土地整理项目，已经开垦为耕地。

整改进展情况：已经完成，长期坚持

2018年底，通榆县国土局完成对涉及保护区范围内的已建设施的拆除，并退耕恢复植被生态。按照省级环保督察反馈意见整改要求，现已完成整改，涉及整改地块已全部恢复植被。

二十、举一反三、深入排查工作不到位，部分整改任务出现反弹。在通榆县乌兰花镇万宝村前庙屯，督察组发现1.34公顷林地种植了农作物，通榆县什花道乡吴影辉承包的草地内还存在耕种现象。中央环保督察期间交办的966号、1459号案件，反映“镇赉县瑞信达原生态牧业有限公司堆放畜禽粪便”问题，镇赉县上报“干清粪临时堆放场已清理完毕，恢复原貌”，该案已办结。督察组现场检查发现，该企业仍然存在畜禽粪便厂区外堆放问题，已完成的整改工作出现了反弹。

整改进展情况：已经完成，长期坚持

1.通榆县深入开展“举一反三”案件排查工作，所有涉及毁草地块，由所属乡镇草原站和当地村委会跟踪监督，严格杜绝复垦耕种情况发生。已对通榆县什花道乡吴影辉承包的草地内存在的耕种地块及时耙除，自然恢复草原植被。

2.镇赉县经调查核实，镇赉县瑞信达原生态牧业有限公司（飞鹤牧场）在扩建（占地面积2100平方米）氧化塘过程中，施工队未经公司允许将清理的淤泥大约500方，堆放在厂区东门外养殖防疫隔离带内。施工方“黑龙江大安建筑工程有限公司”和“镇赉瑞信达原生态牧业有限公司”都对此作出说明。所说的“脏水”，是雨季厂区外排水。6月28日由镇赉县环保局向镇赉县瑞信达原生态牧业有限公司下达了《责令整改通知书》，要求其在6月30日前将厂区外的淤泥清理回厂区。6月30日第一行动队组织现场检查，厂区外堆放的淤泥已全部清运回场区内，堆放在晾晒场。7月11日镇赉县环保局监察大队对上述问题再次现场检查，确认没有反弹。镇赉县纪委，因淤泥堆放监管不力给予镇赉县环保局监察大队中队长李琦和监察员王海涛进行了问责，要求其认真履行监察职能，加大现场检查力度，认真吸取教训，杜绝类似问题的发生。

二十一、开发区和工业园区基础设施薄弱。全市各开发区（工业园区）未按照规划建设集中供热设施，导致开发区（工业园区）内小锅炉取缔工作进展缓慢。全市各开发区（工业园区）未单独建设污水处理设施，依托污水处理厂处理工业生产废水，给污水处理厂带来处理压力。

整改进展情况：完成阶段性整改任务，持续推进整改

1.供热设施方面。大安市供热管网已覆盖至工业园区。洮南市开发区内企业自建燃煤小锅炉已全部取缔。镇赉县以众合生物质热电厂为热源，现已完成了园区供热规划，在2019年12月底完成建设和改造。通榆县开发区在2018年8月底前已经对辖区内燃煤小锅炉进行了排查，并对正在使用的燃煤小锅炉完成淘汰，在12月底又进行了一次全面排查，没有发现辖区内有新建燃煤小锅炉。白城市工业园区内燃煤小锅炉已淘汰完毕，园区一期、二期煤改气基本完成，供气主干线已铺设到企业厂区附近。白城市经开区集中供汽供热站热电厂厂区内工程已完成，计划于2019年12月底全面完成本辖区内集中供热设施建设与改造。

2.污水处理方面。各县（市、区）开展了排水户普查工作。白城市.工业园区管网实现全覆盖，可依托白城市污水处理厂进行处理，白城市污水处理厂处理能力可达到要求。白城经济开发区工业企业较少，主要为生活污水。目前，按照区域环评批复要求，废水满足《污水综合排放标准》三级排放标准后，排入城市污水管网，最终进入到白城市污水处理厂处理。

二十二、污水收集和处理设施不完善。4个县（市）污水管网覆盖率不高，污水收集率严重不足，雨污合流问题依然存在。

整改进展情况：完成阶段性整改任务，持续推进整改

4个县市正在进行普查和方案制定，市本级由住建局牵头谋划了白城市污水管网提质增效改造工程，计划投资7400万元，新建改造城效结合部污水雨水管网23公里，目前正在编制可研报告。大安市已启动城区北排水入网项目建设。洮南市已完成雨污分流改造8公里。通榆县污水管网改造已完成招投标工作，2019年4月已复工，完成污水管网改造9.2公里。

二十三、梅花集团氨基酸项目投产后，白城市污水处理厂将日接纳3.3万吨生产废水，已经接近污水处理厂扩建后的处理能力上限，存在污水溢流的隐患。

整改进展情况：已经完成，长期坚持

1.严格要求并实时督促梅花集团，按照设计要求建设高标准的污水处理系统，规范吉林梅花污水处理达标后排入到污水处理厂。梅花集团目前日排污水1.45万吨，污水处理厂扩建处理能力3万吨，能够满足处理要求。

2.为避免梅花集团污水偷排或未达标排放，现实施在线监测联网，加强对吉林梅花污水处理系统运行的监督，环保部门实行驻厂式监管，确保污水实现达标排放。目前已整改完成。

二十四、全市10个重点建制镇中，仅有2个镇建设了污水处理厂、但未投入运营，其他8个重点镇均无污水处理设施，生活污水未经处理直接排放。

整改进展情况：完成阶段性整改任务，持续推进整改

1.林海镇：一是可行性研究报告已编制完成，并已通过专家评审。二是土地规划修改方案正在向省自然资源厅申报中，国土洮北分局已向发改部门出具规划情况说明，用于办理立项。三是环评报告已召开专家评审会，正在等待林海镇与电厂签订再生水回用协议书。

2.到保镇：一是可行性研究报告初稿已编制完成，正在按照专家意见进行修改和完善。二是土地规划修改方案正在向省自然资源厅申报中,国土洮北分局已向发改部门出具规划情况说明，用于办理立项。三是环评报告和排水方案论证，需要可研报告修改完成后3-4周内完成。

3.岭下镇已完成污水厂至镇区主管道及镇区内污水管道共计12.7公里的铺设工作，完成投资2030万元，目前正在建设厂区主体工程。

4.万宝、福顺2个镇目前已完成项目选址。

5.大安市：安广镇污水处理厂和两家子镇污水处理厂已投入运营。大岗子镇污水处理厂计划今年开工建设，2020年6月完成投入使用。舍力镇污水处理厂正在进行建设用地征收和审批等前期工作，计划今年开工建设，2020年9月建成运营。

6.镇赉县：大屯镇目前完成污水厂选址、污水管道初步设计工作；项目可研、环评工作正在联系相关部门。沿江镇目前正在谋划污水厂选址、立项、资金筹措、污水管道初步设计工作；项目可研、环评工作正在联系相关部门。

7.洮南市已制定《洮南市农村生活污水处理实施方案》。

8.通榆县瞻榆镇，2018年8月10日报送《通榆县瞻榆镇镇区污水处理实施方案》，明确了项目计划和完成时间节点，并由镇党委书记亲自抓项目建设。目前，已由中冶沈勘秦皇岛工程设计研究总院有限公司完成《可行性研究报告》，正在办理征地（集体用地转为国有建设用地）手续。

二十五、向海国家级自然保护区内1个乡镇，莫莫格国家级自然保护区内3个乡镇，存在生活污水未经处理直排问题。

整改进展情况：完成阶段性整改任务，持续推进整改

1.通榆县、镇赉县已完成可研报告等前期准备工作。

2.通榆县向海乡已完成土建工程50%，其余正在有序推进。

二十六、农村生活垃圾随意堆放问题突出。全市农村生活垃圾“收集、储运、处理”体系建设刚刚启动，多数县（市区）处于规划编制阶段，整体进展缓慢。全市919个行政村，日产生约893吨生活垃圾，只有洮南市刚刚建设了6座农村生活垃圾中转站，其他县（市区）还没有建设垃圾中转站。一些村屯虽然建设了垃圾箱、垃圾池，但农村生活垃圾、建筑垃圾随意堆积的问题比较普遍，尤其是偏僻乡村、城乡结合部比较突出。

整改进展情况：完成阶段性整改任务，持续推进整改

1.镇赉县、通榆县、大安市已于2018年12月通过了农村生活垃圾治理省级达标验收。

2.市本级（洮北区、经开区、查干区）计划2019年通过农村生活垃圾治理省级达标验收，目前已通过购买第三方服务方式有效实施农村生活垃圾治理。

3.洮南市计划2020年通过农村生活垃圾治理省级达标验收，目前正在编制治理规划。

4.农村非正规垃圾堆放点整治方面，我市共排查出农村非正规垃圾堆放点34个，均在洮南市，目前已完成整治32个。

二十七、饮用水源地管理不规范。2009年省政府审批了白城市洋沙泡饮用水源地保护区划，但2017年原环境保护部在清查地表水水源地时白城市没有上报，并一直未按照水源地进行保护管理。

整改进展情况：完成阶段性整改任务，持续推进整改

引嫩入白管理局已制定了整改计划，明确了相关部门任务，目前正在统筹推进。

二十八、白城市第三饮用水源地整改工作不到位，围栏圈定的一级保护区范围不符合省政府的批复要求，部分保护区域小于“以水井为半径30米范围”。

整改进展情况：已经完成，长期坚持

1.在水源地规范化建设上，聘请了省环保专家，进行实地踏查、给予技术指导，在此基础上我们依据整改意见把好质量关。截止目前，已根据专家意见，完成了围栏圈定的保护区水源地污染防治工程建设。按照整改时限要求，完成了水源地区划技术报告和水源地保护环评报告报批，完善了饮用水源保护区专项应急预案并开展集中式饮用水水源地环境状况评估工作。

2.根据《白城市饮用水水源地保护区环境整治工作实施方案》，同步完善了水源地保护污染防治工程建设，完成水源地深井泵房14座，水源井泵房房间主体、管道、水泵安装、电器控制、围墙、道路，室内装修工程全部完工。截至2019年9月中旬，全部水源井具备供水能力。

二十九、镇赉县生活饮用水源地15眼水井和通榆县生活饮用水源地老3号、9号水井不符合饮用水源地规范化建设要求，一级保护区范围达不到省政府批复的保护半径要求。

整改进展情况：已经完成，长期坚持

通榆县整改情况：1.2018年10月，对饮用水源地老3号井彻底关闭，完成任务整改。2.9号水井一级保护半径向外延伸，设置界桩，达到省政府批复的30米半径要求。3.建立长效机制，做好水源地保护。主要做法：一是建立日常巡检制度，由专人对水源地井群、标识及保护区进行检查巡视，发现问题立即报告，及时采取措施处理。二是定期水质监测。委托监测单位对水源地水质进行监测，严格《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表中Ⅲ类水体标准，确保供水安全。三是制定了突发环境事件应急预案，成立指挥部和应急小组，明确各类应急救援措施及善后处置方案。四是定期开展饮用水水源地环境状况评估。

镇赉县整改情况：1.镇赉县在第二水源地附近选址新打了7眼水源井，并按保护区划标准进行了规范化建设。目前，7眼水源井中5眼已投入使用，另外2眼作为备用水源。2.对第二水源地原5眼水源井按照水源地环境保护区划的标准建设了规范化围栏。目前，该县水源地符合环境保护区划的标准，水质符合国家饮用水标准。3.第一水源地的水源井已经全部关闭，第一水厂已经停产。4.第二水源地的原4、5、6号水源井已经整改完毕。5.第二水厂的新凿8眼水源井及其管网建设已经完成，并已经投入生产。

三十、大安市饮用水源地2号水井一级保护区内，存在与取水无关的种植活动、建筑设施和生产设备，不符合《中华人民共和国水污染防治法》《饮用水水源保护区污染防治管理规定》的要求。

整改进展情况：已经完成，长期坚持

大安市已完成饮用水源地2号水井一级保护区内种植物与少量建筑设施的搬离工作，完成了一级保护区内的土地平整、垃圾清运等工作。

三十一、黄标车淘汰任务未完成。2017年年底，全市还有1224台黄标车没有淘汰，未达到国家要求的90%淘汰目标任务，淘汰比例仅为75%。

整改进展情况：已经完成，长期坚持

通过严格黄标车管理、加大查处力度、落实淘汰责任等措施，截止2018年底，黄标车淘汰率为91.34%，达到目标要求。

三十二、秸秆露天焚烧问题屡禁不止。2016—2017年，全市卫星遥感监测到的秸秆露天焚烧火点分别为111个、432个，在全省位居前列，一直屡禁不止，没有改善趋势。

整改进展情况：已经完成，长期坚持

主要采取“疏堵结合”的办法解决秸秆露天焚烧问题。目前，已经加大了宣传力度，制定了禁烧方案和奖惩措施，逐级落实了管理责任，签订目标责任书。同时加大了巡查检查和宣传教育力度，不断强化秸秆禁烧的监督管理。全市已经落实推广玉米保护性耕作面积173万亩。2018年推广保护性耕作105万亩，秸秆还田量62.2万吨。

三十三、全市上报的秸秆综合利用率为64%，但个别项目处于在建状态，尚未形成综合利用能力。

整改进展情况：已经完成，长期坚持

1.通榆县宏伟秸秆加工有限公司年产2万吨秸秆颗粒燃料建设项目。该项目为能源化利用。计划投资1500万元，目前已投资700万元，现进行试生产。预计项目全部竣工投产后，可新增秸秆利用能力2万吨。

2.镇赉县吉林元胜农业发展有限公司农作物秸秆综合利用项目。该项目为能源化利用。计划投资3000万元，目前已投资2350万元，完成一期工程200平方米厂房、500平方米地面硬化建设，购置设备1套。目前正在试生产。预计项目全部竣工投产后，可新增秸秆利用能力5万吨。

3.大安市安广镇生物质热电联产项目。该项目为能源化利用项目。目前已投入生产，可新增秸秆利用能力20万吨。

4.大安市年产三万吨生物质燃料建设项目。该项目为能源化利用。计划总投资680万元，目前已开工建设，完成投资680万元。预计项目可新增秸秆利用能力1万吨。

5.洮南市喜香源种植农场秸秆综合利用建设项目。该项目为饲料化利用。计划总投资588.8万元，现已完成投资430万元，用于购料。目前已实现试生产。预计项目正式竣工投产后，可新增秸秆利用能力2.23万吨。

三十四、燃煤锅炉整治工作不到位。全市157台违规注册燃煤小锅炉，在督察组进驻前仅完成注销取缔26台，今年8月底前完成54台取缔任务压力很大。

整改进展情况：基本完成，长期坚持

我市共有此类锅炉157台，在违规注册的信息清单中白城市金城顺达房地产开发有限公司两台4蒸吨锅炉为重复统计，型号DZW2.8-0.7/95/70-AⅡ，使用证号：锅吉GAE065，我市违规注册燃煤小锅炉实际为156台，2018年7月1日已在白城日报公告全部注销。截止2019年10月底，已完成整改150台,正在推进的有洮北区3台、经开区3台。

三十五、镇赉县第三热源厂3台20蒸吨燃煤锅炉尚未进行污染防治设施改造，白城市友谊热力公司1台20蒸吨燃煤锅炉仍未制定整改方案，存在无法按期完成整改任务的风险。

整改进展情况：已经完成，长期坚持

友谊热力公司1台锅炉已并入吉电股份白城发电公司，实现热电联产，镇赉第三热源厂3台锅炉已完成污染防治设施改造。目前，4台锅炉均已完成整改。

三十六、城市扬尘问题比较突出。全市建筑施工工地规范化管理不到位，部分工地没有进行围挡，一些原材料堆没有进行苫盖，极易产生城市扬尘。全市煤堆、渣堆、原料堆无苫盖、无硬化措施比较普遍，商砼企业场区无降尘措施，搅拌设备大多无污染治理设施，扬尘问题突出。

整改进展情况：已经完成，长期坚持

全市各建筑工地在2018年12月底前已完成整改，同时，加大检查力度，坚持动态监管，确保不反弹反复。

三十七、水环境质量呈下降趋势。洮儿河长期处于断流状态，“到保大桥”断面由于断流已停止监测，“月亮湖下”断面水质不稳定，水环境质量总体呈现下降趋势。

整改进展情况：已经完成，长期坚持

月亮湖水库位于洮儿河末端入嫩江河口处，由于洮儿河自2016年10月以来一直断流，水库水源得不到置换和补充，在嫩江来水较大时，可通过汉书闸引部分嫩江水。截至目前2018年共4次引嫩江水入库，从7月16日至9月29日共引水3.063亿立方米，水库水质达到Ⅲ类标准。

三十八、水资源使用管理不到位。洮儿河河长制落实不到位，在洮北区段存在河道采砂问题，在洮南市段存在河道开荒问题，其他河道内河滩地种植现象时有发生。

整改进展情况：已经完成，长期坚持

1.落实最严格水资源管理制度：2019年4月，市实行最严格水资源管理制度工作领导小组办公室制定了《白城市2018年度实行最严格水资源管理制度考核工作实施方案》，并印发给各县（市、区）政府。2019年5月，对各县（市、区）2018年度实行最严格水资源管理制度工作完成情况进行了考核，考核结果均达到良好水平。5月20日已通过省水利厅专家组检查验收。

2.洮儿河河长制落实不到位的问题：2018年8月3日，白城市河长制办公室编制印发了《白城市河湖“清四乱”专项行动方案》,组织各地开展了河湖“四乱”问题的调查摸底，共排查出“四乱”问题316个，截止2019年5月25日已全部整改到位，至此排查出的“四乱”问题全部销号。

3.洮北区及洮南市河道内非法采砂及河道开慌问题：洮北区水利局会同公安、国土等部门共同对非法盗采砂石、河道内私挖乱踩及违法建桥行为进行检查500多余次，处理非法盗采砂石案件60多起，立案33件。洮北区人民政府防汛抗旱指挥部出台《关于禁止在河道内禁止种植阻碍行洪高杆作物的通知》。洮南市已经开展了河长制河道管理范围确权划界工作，利用“清四乱”的有力契机，对河道滩涂上的开荒地进行统计，禁止在洮儿河、蛟流河河道内种植阻碍行洪的高杆作物。

4.白城市水利局已编制完成《白城市洮儿河河道采砂管理暂行规定》。

三十九、白城市抽采地下水种植水稻情况比较突出，2017年农业灌溉开采地下水达到13.24亿立方米，占总开采量的88.8%。

整改进展情况：已经完成，长期坚持

通过对全市地下水使用情况进行摸底排查，比对地下水资源用水量和用水指标，大安市、洮南市、镇赉县、通榆县不存在地下水过度开采问题，洮北区已制定完善超采区控制方案，制定了长效管理机制。

四十、作为严重缺水的地区，白城市3座配套中水回用设施建成后一直未投入运行，白白浪费了水资源。

整改进展情况：基本完成，长期坚持

白城市本级、大安市、镇赉县污水处理厂中水回用工程已完工，完善了中水回用等设施建设。市本级与龙华热电厂签定了用水协议，确定了中水价格。

四十一、畜禽养殖粪污治理不规范。在全市备案的459家标准化规模养殖场（小区）中，畜禽粪污资源化利用设施配套率仅为31.5%。

整改进展情况：已经完成，长期坚持

通过宣传、培训等方式，加大对畜禽养殖废弃物资源化利用的指导和服务。2018年，全市规模养殖场280家，配套粪污处理设施216家，畜禽粪污处理设施装备配套率达到77.14%。

四十二、全市缺少能够消纳畜禽粪污的大型有机肥生产企业，畜禽粪污资源化利用率比较低，散养户畜禽粪便堆放随意性很大。

整改进展情况：已经完成，长期坚持

通过印发宣传手册、培训技术知识，重点推广固体粪便堆肥利用、粪污全量收集还田利用、有机肥生产加工利用、污水肥料化利用、粪污专业化能源利用五种模式。截止2018年底，全市畜禽粪污总量3668041.1吨，综合利用2995745.49吨，畜禽粪污综合利用率达到81.67%。

四十三、镇赉县吉天然农业科技有限公司、瑞信达原生态牧业有限公司存在污染防治设施未建成或未验收就投入生产的违法行为，吉林雏鹰农牧有限公司养殖废水及恶臭问题没有得到有效解决。

整改进展情况：完成阶段性整改任务，持续推进整改

镇赉县：吉天然农业科技有限公司已通过环保验收，其配套的新大地有机肥项目已完成验收。瑞信达原生态牧业有限公司已完成排污设施厌氧发酵池封闭工程，气味检测达标。

洮南市：结合中央环保督察“回头看”整改任务，针对雏鹰集团污染环境问题重新制定了整改措施。目前，雏鹰集团9个场区已全部完成整改工作；违规建设的鱼塘、水田、沟渠已全部整改完成，共完成土方量28.8万立方米；对违规占用草原的建筑及附属设施已全部拆除，完成种草工作。依据厂区地下水鉴定报告，确定厂区地下水无需修复。目前已制定了《生猪养殖区内草地植被恢复生态修复方案》，计划2020年9月底前，完成违规项目清理及生态修复。

四十四、生态环境破坏问题突出，临时取土问题比较普遍。2014年以来，全市国土部门审批临时取土场30个，共涉及93万平方米的取土用地，全部没有完成土地复垦工作。全市随处可见非法取土、无序取土的现象，洮北区青山镇有一处非法取土点，洮北区国土部门领导甚至说不清楚历史成因，日常监管工作不到位。

整改进展情况：已经完成，长期坚持

截止目前，已完成30个取土场的调查摸底工作，并责成相关单位开展复垦和生态恢复工作。30个取土场中，已完成复垦25个，另外5个情况为：一是青山镇永胜村28255.20平方米一处取土场，审批为采矿权用地，待开采结束后按矿山恢复治理。二是青山镇永红村9680.36平方米和3619.64平方米两处取土场，已审批为设施农用地，无需复垦。三是军界内的一处取土场（18000平方米），平台部队意见维持现状。四是青山镇永胜村沙坑面积44179.63平方米，因越界开采已立案查处，进行了处罚。

四十五、通榆县、洮北区均存在新栽植树苗管护不到位，没有及时浇水导致大部分树苗枯死。

整改进展情况：已经完成，长期坚持

已完成苗木补植，加强了绿化树木的管护工作。

四十六、清收还林工作不到位。洮北区林业部门对24起涉林案件签订了限期还林合同，但经现场核实只有5处完成了还林，跟踪督促落实不到位。

整改进展情况：已经完成，长期坚持

2019年4月5日到5月20日，对剩余19块林地一次性还林。2019年6月到9月，对没有还林的地块，明确责任人，依法严厉查处。2019年10月15日到11月5日，对春季还林成活率低的地块进行补植补造。

四十七、在向海国家级自然保护区内，涉及天然林清收还林面积3101公顷，在省督察组进驻时只清回927公顷，清收工作处于搁置状态。

整改进展情况：已经完成，长期坚持

1.向海保护局于2019年4月9日召开林地清收阶段性总结大会，进一步明确分工，落实管护责任。

2.截至目前3101公顷天然林地的清收工作已经完成，并按照林地植被恢复方案现已完成3101公顷天然林人工播撒榆树籽恢复植被工作。

3.向海保护局成立6个野外巡护工作组，对清收回的林地加强监管，巩固天然林清收成果。

四十八、草原湿地监管不严。全市草地没有划界立标，没有设立禁牧标志，没有现场公开举报电话，草原管理还存在“盲区”和薄弱环节。

整改进展情况：完成阶段性整改任务，持续推进整改

1. 洮北区按照《白城市洮北区人民政府办公室关于印发洮北区基本草原划定工作实施方案的通知》（白洮政办明电【2014】15号）文件要求，对照国土二调草原数据开展了基本草原划定工作。目前外业工作已经全部完成，设立草原工作牌5块，现正在进行内业数据整理核实。

2.洮南市2018年召开政府常务会议，确定以二调数据结果为依据进行基本草原划定工作，目前已完成基本草原划定外业工作，内业正在统计归纳数据中，完成后报洮南市人民政府审核通过，纳入草原管理。

3.大安市已完成基本草原集中连片区域划界立标工作，并通过市政府验收。在市政府网站及全市各乡（镇）公布举报电话，各乡（镇）设立了禁牧标识，开展草原季节性禁牧、休牧工作，严格控制草原载畜量。同时制定了草原执法巡查方案，林草与公安部门联合执法，加大草原执法力度。

4.通榆县基本草原划定工作已完成外业勘测，现正在进行内业审核整理，已完成划界立标工作，公布了举报电话，并标注于草原标牌上。在全县全面推行了“林长制”和“草长制”，严格落实湿地、草原监管机制。进一步加强草原监管，完善草原执法巡查机制，形成县、乡、村三级巡查体系，克服管理“盲区”和薄弱环节。

5.镇赉县按照《吉林省基本草原划定工作实施方案》（吉牧草发【2016】241号）文件要求，对全县基本草原进行调查，核实草原面积、位置、分布情况，建立基本草原数据库，编制基本草原分布图。目前已完成外业和划界立标工作，内业制图工作正在进行当中，同时加强了对草原的监督管理。

四十九、国土部门公布的土地“二调”草原面积为133.8万亩，但2013-2015年全市草原补贴面积分别为823.4万亩、780.6万亩、673.7万亩，有些草原畜牧部门的账上存在，但国土部门已经变为未利用地。

整改进展情况：已经完成，长期坚持

各县（市、区）已对草原进行全面核实。根据核实结果，属于草原范畴的地块纳入草原进行管理。

五十、全市草原、湿地没有登记确权，导致在处理草原、湿地案件时法律依据不足，对一些违法违规破坏草原湿地案件无法核实，让违法犯罪分子钻了空子、逃避了制裁，致使毁草毁湿问题长期得不到遏制。

整改进展情况：完成阶段性整改任务，持续推进整改

1. 洮北区按照《白城市洮北区人民政府办公室关于印发洮北区基本草原划定工作实施方案的通知》（白洮政办明电【2014】15号）文件要求，对照国土二调草原数据开展了基本草原划定工作。目前外业工作已经全部完成，设立草原工作牌5块，现正在进行内业数据整理核实。

2.洮南市2018年召开政府常务会议，确定以二调数据结果为依据进行基本草原划定工作，目前已完成基本草原划定外业工作，内业正在统计归纳数据中，完成后报洮南市人民政府审核通过，纳入草原管理。

3.大安市已完成基本草原集中连片区域划界立标工作，并通过市政府验收。在市政府网站及全市各乡（镇）公布举报电话，各乡（镇）设立了禁牧标识，开展草原季节性禁牧、休牧工作，严格控制草原载畜量。同时制定了草原执法巡查方案，林草与公安部门联合执法，加大草原执法力度。

4.通榆县基本草原划定工作已完成外业勘测，现正在进行内业审核整理，已完成划界立标工作，公布了举报电话，并标注于草原标牌上。在全县全面推行了“林长制”和“草长制”，严格落实湿地、草原监管机制。进一步加强草原监管，完善草原执法巡查机制，形成县、乡、村三级巡查体系，克服管理“盲区”和薄弱环节。

5.镇赉县按照《吉林省基本草原划定工作实施方案》（吉牧草发【2016】241号）文件要求，对全县基本草原进行调查，核实草原面积、位置、分布情况，建立基本草原数据库，编制基本草原分布图。目前已完成外业和划界立标工作，内业制图工作正在进行当中，同时加强了对草原的监督管理。

五十一、自然保护区划界工作迟缓。向海、莫莫格国家级自然保护区和包拉温都省级自然保护区都没有进行划界立标工作，无法准确确定核心区、缓冲区和试验区范围，为加强日常监督管理、打击违法行为带来很大不便。

整改进展情况：完成阶段性整改任务，持续推进整改

1.向海国家级自然保护区、包拉温都省级自然保护区已完成划界立标工作。

2.莫莫格国家级自然保护区于2018年末完成勘界外业工作。2019年7月24日，国家林业和草原局办公室出台了《自然保护区等自然保护地勘界立标工作规范》（办护字[2019]129号），要求功能区三区（核心区、缓冲区、实验区）之间边界先设置临时性现地标识或电子围栏，待国家出台两区（核心保护区、一般控制区）有关规定后再执行。目前，规范性文件尚未出台，按照吉林省林草局要求，临时设立电子桩。筹集资金180万元，勘界立标招投标已经完成，标桩已经购入，立标工作暂停。下步工作待国家林草局关于保护区功能区三区变两区相关标准出台后，开展保护区勘界立标工作。

五十二、保护区内项目准入把关不严。自然保护区管理部门没有履行好建设项目准入职责，并且在违法违规建设项目建设前期没有及时制止，造成违法违规建设的问题愈演愈烈、长期存在。一些行政审批部门没有严格执行保护区管理有关规定，在没有与自然保护区管理部门认真核实的情况下，为部分违法违规建设项目核发了相关审批手续。

整改进展情况：已经完成，长期坚持

1.大安市修建的光伏设施已经全部拆除，养殖行为已经全部停止，保护区批建前违章建筑已经纳入整改中，没有新违章建筑存在，没有发放新的行政许可证。

2.通榆县包拉温都保护局对保护区内的项目进行了自查，确保依法治区。向海保护局完善项目管理制度，严把项目准入门槛，加大违法违规项目追查处理力度，切实保证项目符合保护区管理规定。依据保护区条例、《森林和野生动物类型自然保护区管理办法》及国家林业局第50号令《在国家级自然保护区修筑设施审批管理暂行办法》的相关规定，办理建设项目的生态准入手续。

3.镇赉县严格执行《自然保护区管理条例》，《在国家级自然保护区修筑设施审批管理暂行办法》、《环境影响评价制度》等的相关规定，2018年以来没有在保护区内审批项目。

五十三、莫莫格国家级自然保护区缓冲区内，镇赉县沿江镇政府、牧业管理局和国土资源局先后为王洪宇审批农牧业设施用地，用于规模化养鸭场和养羊场建设。原环境保护部交办我省进行核实处理，镇赉县政府上报该点位问题已经完成整改，但督察组现场检查时发现仅拆除了部分扩建建筑，其他原有建筑仍在使用。

整改进展情况：已经完成，长期坚持

现已全部整改完成，恢复原貌。

五十四、莫莫格国家级自然保护区实验区内，镇赉县大屯镇政府、发展和改革局通过了镇赉县姜威屠宰加工厂项目备案，2017年县国土资源局还为其补办了不动产权登记。

整改进展情况：已经完成，长期坚持

屠宰厂已拆除，全部完成整改，已恢复原貌。

五十五、自然保护区内违法违规问题大量存在。在向海国家级自然保护区内，附近村民野外放牧的现象普遍，禁牧效果不明显；长期存在毁林造地违法行为，3000多个地块、7000多公顷的林地遭到人为破坏；经卫星遥感监测，还存在18个点位、45个违法违规建筑及其附属设施。

整改进展情况：已经完成，长期坚持

1.大安市畜牧局、大安市四棵树乡政府在2018年开展了多次禁牧宣传，同时大安市畜牧局与查干湖自然保护区管理局于2018年11月份联合对大安辖区养殖行为进行了联合调查，未发现有规模化养殖行为存在。

2. 针对18个点位、45个违法违规建筑及其附属设施问题，通榆县按照“绿盾”行动要求，制定了整改计划，持续整改。

五十六、在向海国家级自然保护区核心区内，王景春渔场一直违规经营，农家乐度假村3座蒙古包、庄坨塔拉违建房屋等还未完成拆除，已拆除建筑物的垃圾未及时清运，部分违规开垦土地还未进行恢复；在试验区内，任振水（兴隆渔场）在没有相关部门审批的情况下私自建设房屋，一直经营、没有整改。

整改进展情况：已经完成，长期坚持

1.2018年10月底前，已经完成王景春渔场、农家乐度假村3座蒙古包以及任振水（兴隆渔场）二层楼房及附属设施拆除任务，并完成建筑垃圾清理工作。

2.庄坨塔拉违建房屋已全部拆除。

3.向海保护局于2019年4月9日召开林地清收阶段性总结大会，进一步明确分工，落实管护责任。截至目前，已经完成3101公顷天然林地的清收和植被恢复工作。

五十七、在莫莫格国家级自然保护区核心区内，镇赉县汇鑫生态建设工程有限公司的4处房屋和3处蒙古包，还未完成违章建筑拆除和植被恢复工作。在缓冲区内，吉林油田有1117口采油井，需要按照整改计划序时退出。

整改进展情况：完成阶段性整改任务，持续推进整改

针对镇赉县汇鑫生态建设工程有限公司的4处房屋和3处蒙古包，已完成违章建筑拆除和植被恢复工作。吉林油田有1117口采油井问题，2018年底前完成退出79口，其余按照退出计划正在有序退出。