延边州贯彻落实吉林省生态环境

保护督察反馈意见整改方案

按照省委、省政府关于省级生态环境保护督察工作安排，根据省生态环境保护督察领导小组办公室印发的《延边州生态环境保护督察反馈意见》（吉环督办函〔2018〕2号，以下简称《反馈意见》）以及《吉林省生态环境保护督察领导小组办公室关于修改完善省级生态环境保护督察反馈意见整改方案的函》（吉环督办〔2019〕2号）制定我州整改推进方案如下：

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，坚决落实习近平总书记关于生态环境保护的重要思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的生态文明理念，走具有延边特色的绿色发展之路，以改善生态环境质量为核心，以解决突出环境问题为抓手，深入推进生态文明体制改革，严格落实主体责任，彻底解决突出环境问题，全面提升生态文明建设水平。

二、基本原则

（一）坚持“党政同责”、“一岗双责”。各县（市）、各部门进一步提高政治站位，深刻认识反馈问题的严重性和问题整改的紧迫性，将落实省级环保督察反馈问题整改工作作为重要的政治任务，把思想和行动统一到习近平总书记关于生态文明建设的重要思想上来，统一到省级环保督察要求上来，统一到省委省政府的安排部署上来。对环保督察反馈的问题，各县（市）党委和政府主要负责同志对整改工作负总责，分管负责同志承担分管领域问题整改责任。同时，坚持地方主体责任和部门行业监管责任相结合，层层压实责任，层层抓好落实，做到坚决整改、迅速整改、全面整改、彻底整改。

（二）坚持问题导向，分类处理。针对省第二生态环境保护督察组反馈的整改任务，实行台账式、清单式管理，逐一落实整改责任，逐一明确整改目标，逐一制定整改措施，确保完成一件销号一件，坚决做到问题没有调查清楚决不放过、问题没有解决决不放过、违法行为查处不到位决不放过、问责不到位决不放过、群众不满意决不放过。对能够立即解决的，立整立改、长期坚持；对能够短期整改的，即刻着手、限时整改，对确需长期整改的，按照整改方案集中力量攻坚克难，建立健全长效机制，持续发力全面推进，半年内取得阶段性成果。

（三）坚持标本兼治，完善机制。针对反馈问题的重点领域和关键环节，深挖成因、对症下药，标本兼治，推动从源头、体制机制上解决生态环境突出问题。将落实反馈问题整改工作作为推进全州生态文明建设的重要契机，举一反三，立足长远，建立健全生态环境保护督察、最严格的环境监管、环境保护资金投入、生态环境损害赔偿及责任追究等方面的长效机制，为推动绿色发展、低碳发展、循环发展提供保障。

（四）坚持统筹兼顾，注重实效。坚持把督察整改工作与全面落实党中央国务院及省委省政府关于生态文明建设和环境保护工作的重大决策部署结合起来，与延边州“十三五”环境保护规划、突出环境问题集中攻坚行动确定的重点任务、重点项目、重要治理工程结合起来，确保督察整改工作有效落实，推动生态环境保护工作创新发展。

三、工作目标

（一）督察反馈问题全部整改到位。对环保督察组反馈问题，从细、从实、从严、从快，狠抓整改落实，确保在半年内取得实质性进展和阶段性成效，并按照要求完成各项具体整改任务（详见附件）。

（二）持续改善生态环境质量。将督察反馈问题整改工作与坚决打好污染防治攻坚战有机结合，围绕国家和省下达的年度目标任务，再发力、再冲刺，确保到2020年底，环境空气质量持续改善，延吉市空气质量优良天数比例大于86%、PM2.5年均浓度较2015年下降5.4%以上；水环境质量稳步提升，地表水水质优良比例达到44.4%、消除劣五类水体，县级及以上饮用水水源地水质达标率争取达到100%；土壤环境质量总体保持稳定，受污染耕地安全利用率达到国家下达的指标要求；生态保护力度持续加强，生态监管水平进一步提升，全州森林覆盖率达到 81%。

（三）生态文明制度不断完善。结合督察整改工作，进一步理清工作思路、创新工作举措、健全长效机制，坚决实行最严密的法治、最严格的制度，为加快推进生态文明建设和加强生态环境保护提供可靠保障。承接落实好省以下环境监测监察执法垂直管理制度改革，建立各县（市）生态环境保护委员会，努力构建各级党委、政府统领全局，有关部门、单位各司其职，全社会齐抓共管的环保大格局，不断提升全州生态文明建设与环境保护工作水平。

四、整改措施

（一）坚定不移贯彻落实党中央、国务院和省委省政府的决策部署

1.坚决将生态环境保护工作摆上更加突出的战略位置。坚持生态优先发展战略，坚持新的发展理念，坚持把生态文明建设和环境保护作为推进供给侧结构性改革、产业结构调整、能源结构调整、民生改善和社会稳定的重要抓手。各县（市）党委、政府要将生态环境保护工作纳入重要议事日程，州及县（市）党委常委会每半年、政府常务会每季度至少研究一次生态环境保护工作，及时解决突出生态环境问题，确保党中央、国务院和省委省政府各项举措在我州落地生根。

2.坚决落实生态环境保护工作责任。严格执行《延边州生态环境保护职责规定》，进一步落实“党政同责、一岗双责”要求。按照权责一致、齐抓共管和“谁主管谁负责”、“谁决策谁负责”的原则，坚持管发展必须管环保、管生产必须管环保，各县（市）党委、政府对本行政区域内生态环境保护工作及环境质量负总责，行业主管部门对本行业环境保护工作负责，综合执法部门依法履行环境保护监管责任，切实形成各司其职、各负其责、密切配合的环境保护工作合力，确保各项任务落到实处、见到实效。

3.坚决实行最严格的环境保护制度。全面排查我州制定的地方性法律法规，坚决杜绝生态环保领域立法层面“放水”问题，确保生态环境保护法律法规的权威性、严肃性。实施最严格的生态环境保护考核评价制度，提高生态环境考核指标权重，全面落实环境保护“一票否决”。严格执行《领导干部自然资源资产离任审计规定(试行)》，对不顾生态环境盲目决策、抓生态环境保护工作不力、造成资源环境生态严重破坏的，按照《吉林省党政领导干部生态环境损害责任追究实施细则》，严肃追责问责。

4.加大环境保护资金投入力度。优化财政支出结构，各级财政资金重点向大气污染防治、水环境治理、生态环境综合整治等方面倾斜，切实加大城市环境基础设施建设、河道保护修复、饮用水源地保护、自然保护区规范化建设等方面的投入力度。创新环保领域投融资机制，拓宽环境基本公共服务供给渠道和企业环保投入筹资渠道。积极推行政府和社会资本合作，引导金融机构、企业、社会捐赠资金等增加生态环境保护资金投入，支持经营性、准公益性、公益性环境保护项目建设。

（二）全面推进绿色发展

1.持续优化产业布局。全面落实主体功能区划，推动区域、流域协调发展，逐步构建生态安全格局。强化规划引领作用，积极探索“多规合一”， 形成开发与保护、发展与布局于一体的一本规划、一张蓝图。严格用地规模管控，逐步引导工业向开发区集中、产业向功能区集中；加大工业集中区基础设施建设力度，完善集中供热、污水处理、再生资源利用设施。

2.加快调整产业结构。突出做好“有中生新”和“无中生有”两篇文章，做大做强医药、食品等主导产业，大力推进观光农业、有机农业、生态农业以及无公害农产品、绿色食品、有机食品生产基地建设，全力打造延边绿色品牌。坚决化解过剩产能，按照能耗、环保、质量、安全等标准严格淘汰落后产能，坚决杜绝低水平重复建设。大力发展环保产业，培育一批节能环保骨干企业，实施一批节能技术产品产业化示范项目，积极发展环境咨询、工程设计、第三方治理等新兴环境保护服务产业。

3.积极调整能源结构。严格控制煤炭消费总量，实施煤炭减量替代，提高煤炭洗选比例，保证清洁煤炭供应。积极发展太阳能、生物质能等清洁能源和可再生能源。

4.有序发展循环经济。按照“减量化、再利用、资源化”的原则，推进农业、工业、服务业循环生产体系建设，全面实施工业企业清洁生产，强化农业资源综合利用，深化循环经济试点示范，构建覆盖全社会的资源循环利用体系。

（三）坚决打好污染防治攻坚战

1.打赢蓝天保卫战。实施燃煤电厂超低排放改造、工业园区集中供热建设、燃煤锅炉达标改造三大工程。持续开展燃煤小锅炉取缔行动，2020年底前，各县（市）基本淘汰建成区内10蒸吨以下燃煤小锅炉。积极推进清洁燃料供应体系建立，2019年底前，各县（市）全部完成清洁燃料供应体系建设。建立“县包乡、乡包村、村包户”的秸秆禁烧网格化责任体系，加快秸秆资源多途径、多层次利用步伐，到2020年底前，全州秸秆综合利用率达到85%。开展“散乱污”企业清理整治行动，全力整治工业企业污染，2020年底前，全州基本完成“散乱污”企业综合整治任务。实施城市裸露地面消除工程和堆场扬尘整治工程，严格管控城市扬尘污染，2020年底前设市城市主次干道机械化清扫率达到100%，县城主次干道机械化清扫率达到90%。

2.打好水体污染攻坚战。实施城市污水处理厂提标扩能、重点镇污水处理设施建设、污水收集管网建设和雨污分流改造四大工程，加快推进工业集聚区污水集中处理设施建设，积极开展畜禽粪养殖污染专项整治，依法取缔非法排污口，2019年底前，各县（市）污水处理设施达到一级A排放标准，所有河流河道内生活垃圾、病死畜禽、畜禽粪便得到彻底治理，2020年底前，各县（市）城市污水处理率达到85%以上（延吉市达到地级及以上标准95%以上），所有重点镇具备污水收集处理能力，全州畜禽粪污综合利用率达到75%以上。加快推进饮用水水源地规范化建设，集中开展城市集中式饮用水水源保护区违法违规问题专项整治，2019年底前，各县（市）全面清理整治地表水型集中式饮用水水源一级、二级保护区违法违规问题，2020年6月底前，各县（市）完成县级及以上饮用水水源地规范化建设。

3.打响生活垃圾污染歼灭战。加快推进生活垃圾焚烧设施建设，全面清理改造不达标生活垃圾填埋场，到2020年底前，全州生活垃圾焚烧量达到清运量的50%以上，达到清洁焚烧标准，完成不达标生活垃圾填埋场改造治理工作和无害化等级评定，完成历史积存渗滤液达标处理，实现新产生渗滤液达标处理。加强农村生活垃圾治理工作，到2020年底前，各县（市）90%以上的村庄完成农村生活垃圾治理工作。

（四）不断强化生态保护与建设力度

1.划定并严守生态红线。2018年底前，完成我州生态保护红线划定；2020年底前，全面完成勘界定标。制定生态保护红线管控政策措施、保护修复方案，建立全州生态保护红线监测网络和监管平台，强化红线区综合管控，开展生态保护红线监测预警与评估考核。

2.强化自然保护区综合整治。加快推进国家级、省级自然保护区规范化建设和管理，不断提升自然保护区生态功能。加快推进东北虎豹国家公园建设进度，切实打造国家公园建设样板。结合环保督察和“绿盾”行动发现的自然保护内存在的问题，以及自查发现的问题，全面开展国家级自然保护区违法违规建设项目清理整顿行动，对重点案件进行挂牌督办，确保自然保护区内违法违规问题排查到位，整改工作取得阶段性成效。

3.持续实施重点生态工程。全力推进生态保护和产业转型，加快生态移民和林区棚户区改造；进一步强化防护林建设、土地整治、水土保护工作；积极推动东北虎豹国家公园体制试点，着力遏制生态破坏现象；推进海绵城市建设，加快推进珲春等城市试点项目建设。

（五）严格生态环境监管执法

1.全面提升生态环境执法权威。各县（市）生态环境保护监管部门要加强生态环境保护监管执法，着力消除监管执法存在盲区和死角，坚决做到“发现一起、查处一起、整改一起”，始终保持对违法行动的高压态势。各县（市）环保部门要严格落实新《环保法》及配套办法，推进环境监管法制化、精细化、常态化，重点打击恶意偷排、偷放，污染治理设施故意不正常运行，违法排放、倾倒有毒有害物质等环境违法行为。要加强生态环境执法与司法衔接，加强环境公益诉讼，提升环境资源司法水平。加强企业环境信用评价工作，逐步构建环境保护“守信激励”和“失信惩戒”机制。

2.加强污染源日常监管。严格执行排污许可管理制度，2020年底前，完成固定污染源的排污许可证核发工作。落实“双随机”抽查制度，切实强化日常监管，对超标排放、无证排污和不按许可证规定排污的，依法予以查处。

3.加强环境监管能力建设。加快建成全州环境质量自动监测网络体系，增强预警预报能力。完善全州重点污染源在线监测网络建设，实现重点行业污染源在线监测“全覆盖”。将环境执法机构列入政府执法部门序列，配备调查取证、现场执法、移动执法等装备，统一环境执法人员着装，保障一线环境执法用车。加强基层生态环境监督员队伍建设，全面确定逐级执法、岗位执法责任，实施环境监管网格化管理，科学界定监管范围、督查范围，将日常环境监管责任落实到每个网格化责任人。

4.开展督察期间人民群众反映问题“回头看”。按照“件件责任清，反弹必追责”的原则，对省级第二生态环境保护督察进驻延边州期间转办的587件群众举报环境问题进行“回头看”，确保件件有落实，事事有回音。加强重点环境问题的中期督查和后督察，对整改进展缓慢、整改不力的，严肃追究相关责任单位和责任人的责任。截止目前，省级第二生态环境保护督察进驻延边州期间转办的587件群众举报环境问题已完成整改528件，还有59件正在整改过程中。

（六）加快推进生态环境保护体制改革

1.加快推进生态文明体制改革。全面落实好十九大精神，加快生态文明体制机制改革，努力构建系统完整的生态文明制度体系，形成大生态大环保的体制机制。全面推广自然资源资产负债表编制和领导干部自然资源资产离任审计，探索建立生态文明建设失责必问责、终身追责的责任机制，到2020年，切实在全州构建起系统完整的生态文明制度体系，努力用制度保护生态环境。

2.深入实施州级生态环境保护督察查。2019年底前，对各县（市）及有关部门开展州级督察，重点督查国家和吉林省环境保护决策及延边州具体工作安排贯彻落实情况，省级环境保护督察反馈意见整改情况，环境保护责任落实情况，突出环境问题及处理情况等。

3.承接落实好省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度改革。根据省委省政府和省环保厅的统一部署，承接落实省以下环境保护管理体制调整工作，进一步落实党委政府的“党政同责”，落实各相关部门的“一岗双责”，理顺环境保护部门的工作职责，加强生态环境保护督察，强化环境质量监测数据的权威性，逐步规范和加强环保队伍建设，建立健全高效协调的生态环保管理运行机制。

4.探索建立生态保护补偿机制。探索在流域、大气、土壤、森林、草原、湿地、矿产资源开发、重点生态功能区、饮用水源地保护区、生物多样性保护区等十个重点领域逐步实行生态补偿，科学界定生态保护者与受益者的权利义务，通过补助性补偿和奖励性补偿等方式，建立州、县（市）联动的生态保护补偿机制，逐步建立生态补偿综合考核评估体系。

五、实施保障

（一）提高认识，加强领导。各级各相关部门要高度重视，充分认识问题整改推进工作的严肃性和紧迫性，切实加强对整改推进工作的领导。各级党政主要领导主动介入、亲自调度，全程督办；分管领导狠抓协调、跟踪督办、务求实效。问题整改单位切实担起整改主体责任，研究整改推进方案，细化改进措施，确保整改工作整体稳步推进。

（二）明确责任，强化落实。围绕省环保督察整改调度核查发现的问题，各级、各部门要狠抓责任落实，认真查摆问题症结和根源，将整改责任落实到重要环节、重要岗位、重点人头，层层落实。并对照整改方案，认真梳理，举一反三，对标自查，查摆是否存在其它需要整改的问题，进一步细化整改措施，整体推进整改工作。

（三）联动执法，合力攻坚。围绕督察问题整改重点难点，健全环境执法联动机制。坚持重拳出击、铁腕治污，着力加强环境行政执法与刑事司法的联动，加大对企业整改不力、顶风违法行为的震慑，充分利用新环保法及“四个配套”办法，加强对重点案件的移交、立案、查处，采取强制措施，依法攻克整改难题。

（四）强化督查，严格追责。各级、各部门要将督察整改工作纳入年度绩效目标考核的重要内容。组织辖区督查部门全力做好问题整改工作的督查督办，定期开展督查，通报进展情况，对整改推进过程中仍然落实责任不到位、推诿扯皮、包庇袒护以及整改迟缓和整改不力的，认真查实，严肃问责，绝不姑息迁就，营造公正严明的工作环境。

附件：延边州贯彻落实吉林省生态环境保护督察反馈意见整改任务清单

附件

延边州贯彻落实吉林省生态环境保护督察

反馈意见整改任务清单

一、延边州在生态环境保护方面虽然取得了一定成效，但一些领导干部对习近平生态文明思想内涵认识不全面，对生态文明建设的全局性、基础性地位认识不够深入，重发展轻保护、重眼前轻长远的问题依然存在，有相当一批干部认为延边州生态环境本底好，区位优势明显，对本区域面临的生态环境问题缺乏清醒认识，讲成绩多谈问题少。党政同责、一岗双责需要进一步落实，对中央环保督察反馈问题整改和群众投诉举报案件的查处力度需进一步加大，环境污染和生态破坏仍较突出等问题依然存在。

责任单位：各级党委和政府

责 任 人：各级党委和政府主要负责同志

督导单位：州委督查室、州政府督查室

整改时限：立整立改、长期坚持

整改目标：各级党员领导干部进一步提高政治站位，牢固树立“绿水青山就是金山银山”重要理念，切实树立正确的政绩观，科学处理发展与保护的关系，坚持走具有延边特色的绿色发展之路，不断提高环境保护忧患意识、责任意识、大局意识，全面履行生态环保重要责任，加快绿色转型发展，努力建设“美丽延边”。

整改措施：

（一）各级党委、政府要深入贯彻落实党的十九大精神，全面落实好习近平总书记关于生态文明建设和生态环境保护工作的重要批示指示精神，特别是在视察延边时的重要讲话精神，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的重要理念，切实将生态环境保护融入经济社会发展全局，坚持生态优先、绿色发展，加快绿色转型发展之路，努力建设美丽延边。充分利用新闻媒体，宣传报道省级环保督察问题整改工作情况。大力宣传党中央、国务院，省委、省政府和州委、州政府关于加强生态环境保护工作的重大决策部署，引导社会各界积极参与生态环境保护工作，加大对群众反映强烈、社会关注度高的重大环境违法案件的持续曝光力度，努力营造环境保护人人有责的良好氛围。

（二）全州每年至少召开1次（各县〔市〕党委、政府每年2次）生态文明建设和生态环境理论中心组学习会；全州各级党校要将生态环境保护纳入对党员干部的培训课程，教育引导各级党员领导干部认清全州生态环境方面存在的突出问题，培养党员领导干部尤其是党政主要领导干部的生态环境保护忧患意识、大局意识和责任意识，强化党政领导干部生态环保的责任意识。

（三）加强领导班子和领导干部履行生态环境保护职责管理，根据《延边州生态环境保护工作职责规定》，各生态环境相关部门将生态环保工作内容列入本部门工作计划中。

（四）严格实施生态环境保护考核，在2018年及以后绩效考核办法中，落实“一票否决”制度，强化生态环境约束性指标考核，将考核结果作为干部任免奖惩的重要依据。

（五）全州各级党委严格执行《吉林省党政领导干部生态环境损害责任追究实施细则（试行）》，强化各级领导干部的责任意识和担当精神，对不履行环境保护责任、盲目决策破坏生态环境等违法违规行为，采取约谈、问责等措施，进行严肃追究。

二、一些部门生态环境保护职责落实不到位。住建部门对城市污水处理厂提标扩能工作推进不力，仅敦化一家完成提标改造，延吉、珲春大量生活污水直排；对污水处理厂监管不到位，安图、朝阳川污水处理厂不能稳定运行。乡（镇）生活污水处理厂建设严重滞后。大量积存的垃圾渗滤液没有得到有效解决。对乡（镇）垃圾管理缺失，收集转运体系落实不到位。

责任单位：州住建局及各县（市）党委和政府

责 任 人：州住建局及各县（市）党委和政府主要负责同志

督导单位：州委督查室、州政府督查室

整改目标：2019年12月底前，全州各县（市）污水处理厂达到一级Ａ排放标准。2020年12月底前，全州90%村庄的生活垃圾得到有效处理，全州9个重点镇和重点流域常住人口1万人以上乡（镇）生活污水得到有效治理。2019年12月底前，消除50%的积存渗滤液，新增渗滤液全部得到处理。在2020年12月底前，完成积存渗滤液处理工作。

整改时限：2020年12月底前

整改措施：

（一）州住建局整改措施：

1.对延吉市、珲春市、图们市、和龙市、龙井市、汪清县、图们市已开工污水提标改造项目，指导各县（市）行管部门协助提标扩能改造单位倒排工期，明确各个关键施工节点，确保各个建设项目按时序节点扎实推进， 2019年底前全部完成提标到一级A改造项目建设。

2.督促县（市）行管部门，严格履行政府行业管理职能，对污水处理厂实行月报制度，季检查，年考核，并实时强化日常监管，确保稳定运行。

3.梯次推进农村生活污水治理。鼓励城市管网向周边农村延伸；着力推进重点镇、重点流域乡（镇）生活污水处理设施建设。2018年已启动敦化市大石头镇、黄泥河镇集中污水处理设施建设。2019年启动图们市石岘镇、敦化市官地镇、龙井市东盛涌镇、汪清县百草沟镇、安图县松江镇集中污水处理设施。敦化市江南镇位于市区周边，通过完善镇区管网，2020年底前将镇区管网并入市政管网后，统一纳入敦化市污水处理厂进行处理，达标后排放。珲春市敬信镇集中污水处理设施项目待珲春东北虎国家级自然保护区内新建项目可进行审批后再启动建设。到2020年底，全州除珲春市敬信镇外的8个重点镇和重点流域常住人口1万人以上乡（镇）生活污水得到治理。

4.鼓励实行城乡环卫一体化和县域生活垃圾统一处理，提倡政府以购买服务方式，引入第三方专业公司市场化维护管理。开展非正规垃圾堆放点排查整治，建立非正规垃圾堆放点工作台账并实行滚动销号制度。2018年12月底，已完成延吉市、图们市、敦化市、和龙市4个县（市）省级农村生活垃圾治理试点达标验收；已完成延吉市、安图县、敦化市、和龙市4个县（市）45处非正规生活垃圾堆放点整治任务。2019年12月底，完成龙井市、珲春市、汪清县、安图县4个县（市）省级农村生活垃圾治理达标验收；完成龙井市、珲春市、图们市、汪清县4个县（市）25处非正规垃圾堆放点整治任务。2019年底前各县市域内水源地、重点流域及生态敏感区周边乡镇、村庄生活垃圾得到有效治理。2020年12月底，全州各县（市）90%以上的行政村生活垃圾得到治理，完成农村非正规垃圾堆放点整治任务。

5.加大积存渗滤液处理力度。2019年12月底前，消除50%的积存渗滤液，新增渗滤液全部得到处理。2020年12月底前，完成积存渗滤液处理工作。

（二）各县(市)整改措施：

1.延吉市2019年12月底完成光进沟、东新沟、龙湖街、龙进街、明新沟、达理洞雨污分流改造；2020年12月底完成延吉市三中、新兴沟、德新沟、实现沟雨污分流改造。

2.珲春市2019年12月底完成吉林省珲春市英安独立工矿区日处理能力3万吨污水处理厂建设项目并投入使用。在库克纳河沿岸建设日处理2万吨及珲春河沿岸建设日处理1.5万吨的污水应急处理设施，处理目前直接入河的污水。该项目土建施工与设备安装工作现已完成，并投入运行。

3.安图县要严格按照方案2019年9月完成一期改造，确保渗滤液设施正常运行，处置积存及新增的渗滤液。敦化市2019年7月底前完成生活垃圾焚烧发电厂渗滤液合并处理车间工程，并将积存和后续产生的渗滤液进行处理达标后排放。珲春市渗滤液车间处理设备已更新改造，现已安装调试完成，正在进行渗滤液处理。和龙市2018年9月底前已完成渗滤液处理设施维修。汪清县2019年6月底前积存渗滤液处理达到30%，2019年12月底前积存渗滤液全部处理完毕。

三、一些部门生态环境保护职责落实不到位。水利部门对河长制落实不到位，存在大量未经批准的入河排污口。对集中式饮用水水源管理不到位，对违法行为排查不彻底，仍有违规建筑、养鱼、捕鱼等问题。

责任单位：州水利局、州生态环境局及各县（市）党委和政府

责 任 人：州水利局、州生态环境局及各县（市）党委和政府主要负责同志

督导单位：州委督查室、州政府督查室

整改目标：2020年12月底前完成省级审批的入河排污口设置审批；2019年12月底前完成县级审批入河排污口设置审批；2019年12月底前完成县级及以上饮用水水源整治工作。

整改时限：2020年12月底前

整改措施：

（一）州水利局整改措施

1.完善河长制工作机制。完善《延边州河长制会议制度》，明确各级总河长、河长和成员单位联系会议规则；研究解决存在的主要问题，促进跨流域、跨区域、跨部门问题的解决。完善《延边州河道日常监管巡查制度》，促进河长履职到位及明确相关记录要求。

2.严格河长制考核问责。完善《延边州河长制工作考核办法》，将考核结果作为地方党政领导干部综合考核评价的重要依据；完善《延边州河长制督查督办制度》，推动重点难点问题的有效解决；完善《延边州河长制责任追究制度》，对成绩突出的河长及责任单位进行表彰奖励，对失职失责的严肃问责。

3.加强入河排污口设置审批。对2002年10月1日后设置的入河排污口，符合设置审批要求的，实行分级审批，督促尽快办理入河排污口设置审批。按照审批权限应由省级审批的，督促入河排污口设置单位2020年12月底前完成入河排污口设置审批；应由县级审批的，督促县（市）2019年12月底前完成入河排污口设置审批。

4.加强对饮用水水源地管理。2019年12月底前，完成县级（包括县级人民政府驻地所在镇）城市地表水型集中式饮用水水源保护区的环境违法问题整治工作。截至2018年12月底前延吉市、敦化市、图们市、龙井市、汪清县已完成饮用水水源地一级保护区防护网建设并增设标识牌、警示牌；珲春市、和龙市、安图县2019年12月底前完成饮用水水源地一级保护区防护网及划界立标工作。

（二）州生态环境局整改措施

待《延边朝鲜族自治州机构改革方案》批复后，根据职责的调整，州生态环境局将承担起排污口设置管理工作。

四、一些部门生态环境保护职责落实不到位。畜牧部门对畜禽养殖污染防治工作推进不力，粪污设施配套率低；对禁养区内规模化畜禽养殖场排查不到位，存在瞒报漏报行为，没有按期完成搬迁或关闭工作。

责任单位：州农业农村局及各县（市）党委和政府

责 任 人：州农业农村局及各县（市）党委和政府主要负责同志

督导单位：州委督查室、州政府督查室

整改目标：2018年12月底全州粪污处理设施配套率达到70%，畜禽粪污综合利用率达到70%以上；全面完成禁养区内规模化畜禽养殖场搬迁或关闭任务。

整改时限：2018年12月底

整改措施：

（一）州农业农村局整改措施：

1.按照州政府制定的《延边州加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案》（延州政办发〔2018〕4号）要求，州政府与县（市）政府、州农业农村局与县（市）农业农村局逐级签订《责任书》，并将70％的配套率指标落实到具体企业。

2.2018年12月底全州粪污处理设施配套率达到70%，畜禽粪污综合利用率达到70%以上。

（二）县(市)整改措施：

在省督察期间又发现了敦化市的新问题。敦化市已通过采取禁养区重新划定、制定新的搬迁方案等一系列整改措施，又完成46家规模饲养户的关闭搬迁工作，截止2018年10月底，全州共计完成关闭、搬迁101家，100%完成任务。

五、一些部门生态环境保护职责落实不到位。林业部门对辖区内毁林、占用林地问题监管不到位，大量毁林、占用林地问题没有得到有效整改。

责任单位：州林业和草原局及各县（市）党委和政府

责 任 人：州林业和草原局及各县（市）党委和政府主要负责同志

督导单位：州委督查室、州政府督查室

整改目标：加大对毁林、非法占用林地破坏林地资源案件的查处力度，及时收回林地，恢复植被，有效整改毁林、非法占用林地问题。

整改时限：立整立改，长期坚持

整改措施：

（一）严守林地生态保护红线，加强林地资源监督管理工作。严格执行建设项目使用林地管理制度，严格按照法律法规和上级有关规定受理、审核、审批建设项目使用林地。

（二）加强项目建设使用林地事前、事中、事后监督管理工作，全程全方位跟踪监督管理。严格落实县级政府保护发展森林资源目标责任制，严格落实建设项目使用林地责任包保制度。

（三）加大对毁林、非法占用林地破坏林地资源案件的查处力度，及时收回林地，恢复植被，有效整改毁林、非法占用林地问题。

（四）加大被破坏林地的还林力度，由县(市)政府及相关部门及时组织还林。

六、一些部门生态环境保护职责落实不到位。农业部门对中央环保督察反馈问题中本部门所承担的整改工作任务说不清楚。

责任单位：州农业农村局及各县（市）党委和政府

责 任 人：州农业农村局及各县（市）党委和政府主要负责同志

督导单位：州委督查室、州政府督查室

整改目标：秸秆综合利用能力持续提高，力争从源头解决秸秆焚烧问题。

整改时限：2019年底，全州秸秆综合利用率达到80%，2020年底，全州秸秆综合利用率达到85%。

整改措施：

（一）发展特色产业、营造全社会广泛参与氛围。发展中药材、果蔬等产业，增加稻谷及杂粮杂豆种植面积，减少籽粒玉米种植面积，减少秸秆产生量。充分利用新闻媒体大力宣传秸秆禁烧的政策规定、秸秆焚烧的危害以及环保知识等，做到家喻户晓。

（二）提高农作物秸秆综合利用率，主要通过推广新机具、新技术，落实农机购置补贴政策，提高机械化还田作业面积，实施推广水稻秸秆全量还田技术和项目补贴方案。推广普及青贮、黄贮、氨化等秸秆调制技术，大力发展以延边黄牛为主的草饲家畜业，加大生物颗粒生产利用量。到2019年底，全州秸秆综合利用率达到80%，到2020年底，全州秸秆综合利用率达到85%。

七、中央环保督察反馈问题整改和群众投诉举报案件办理工作推进不够有力，存在虚假整改问题。珲春东北虎国家级自然保护区内的金山煤矿洗煤厂（中央环保督察期间群众投诉的第2396号案件）未按照要求停产停业，仍处于生产经营状态。

责任单位：珲春市党委和政府

责 任 人：珲春市党委和政府主要负责同志

督导单位：延边州委督查室、延边州政府督查室

整改目标：关闭退出

整改时限：2019年11月底前

整改措施：

（一）2019年3月底前撤销珲春市合作区发改局立项文件、合作区生态环境局环评批复、合作区住建局用地规划许可证等相关审批手续，并向社会公示。

（二）2019年5月底前撤销珲春市本级国土部门颁发的行政许可并撤销房屋所有权证、国有土地使用证书，并向社会公示。

（三）2019年6月底前完成企业资产评估工作。

（四）2019年11月底前完成地上建筑物拆除工作，关闭退出。

八、中央环保督察反馈问题整改和群众投诉举报案件办理工作推进不够有力，存在虚假整改问题。白河林业局辖区内的大戏台河、延边戏冬游乐园、长白山原始萨满部落等景区及个人宾馆（中央环保督察期间群众投诉的第997号案件）位于长白山天然矿泉水安图饮用水水源二级保护区内，未按要求停业，仍存在经营活动。白河林业局对上述问题的整改仍持观望态度，试图通过调整饮用水源保护区范围，补办相关审批手续等形式完成整改。

责任单位: 安图县党委和政府，白河林业局

责 任 人：安图县党委和政府，白河林业局主要负责同志

督导单位：州委督查室、州政府督查室

整改目标：责令违规项目停止经营，2020年底前，对不符合规定项目完成整改。

整改时限：2020年12月底前

整改措施：

（一）目前大戏台河、戏冬旅游、原始萨满部落等景区建筑物已全部拆除。

（二）2020年12月底前，完成全部违规项目整改工作。

九、中央环保督察反馈问题整改和群众投诉举报案件办理工作推进不够有力，存在虚假整改问题。和龙市垃圾填埋场（中央环保督察期间群众投诉的第7926号案件）渗滤液处理装置仍不能稳定运行，且存在数采仪人为设定上限，涉嫌监测数据造假等行为。

责任单位：和龙市党委和政府

责 任 人：和龙市党委和政府主要负责同志

督导单位：延边州委督查室、延边州政府督查室

整改目标：2019年10月底前向省住建厅申请无害化等级评定。

整改时限：2019年10月底前

整改措施：

（一）2018年8月10日完成在线传输设施设定上限的整改，在线传输设施已恢复正常。

（二）生活垃圾填埋场渗滤液处理设施发生故障，不能正常运行，导致在线数据超标，2018年9月底前已完成渗滤液处理设施维修。

（三）目前已完成和龙市生活垃圾填埋场渗滤液配套设施建设工程，2019年10月底前向省住建厅申请无害化等级评定。

（四）进一步加强对垃圾填埋场污染治理设施运行情况的监管，确保污染物治理设施和在线传输系统正常运行。

十、中央环保督察反馈问题整改和群众投诉举报案件办理工作推进不够有力，存在敷衍整改问题。延边州汪清县龙腾能源开发公司（中央环保督察期间群众投诉的第4203、5246号案件）现存有干馏渣约600万立方米，占地14万平方米，侵占周围林地，且环保、安全措施不健全，存在重大环境风险隐患。沿三道河设置两个原料堆场，占地约3万平方米，无任何防护措施，威胁水环境安全。同时，大量炉渣露天堆存，占地约4千平方米侵占周围林地，没有采取任何环保措施。烟气颗粒物浓度存在超标现象。汪清县在整改工作中避重就轻，选择性整改，没有动真碰硬，监督管理流于形式，检查处理敷衍了事，导致该企业违法行为没有得到有效解决。

责任单位：汪清县党委和政府

责 任 人：汪清县党委和政府主要负责同志

督导单位：延边州委督查室、延边州政府督查室

整改目标：加大干馏渣综合利用力度，最大程度消减干馏渣堆存；消除原料沿河堆存问题；消除综合利用电厂炉渣堆存侵占林地问题；解决颗粒物超标现象。

整改时限：2019年6月底解决原料沿河堆存及消除综合利用电厂炉渣堆存侵占林地问题；干馏渣山和颗粒物超标问题待国家虎豹公园规划批复后确定时限。

整改措施：

（1）加大对企业督察问题的整改力度，制定专项整改方案，成立领导小组，统筹协调龙腾公司督察问题整改工作。

（2）委托辽宁北方环境检测技术有限公司就矿渣堆积生态环境损害进行检测。根据检测结果，按照专业意见对干馏渣山进行整改。

（3）2019年6月底前，将三道河河边堆放的原料部分进行外销，剩余部分回倒运至砖厂料棚和厂区废渣场。

（4）加大电厂炉渣外销工作，减少现场堆放量。2019年6月底前对综合利用电厂炉渣进行密闭或防尘覆盖，将侵占的林地恢复原样并进行生态恢复。

（5）企业目前已责令停产，对相关环境问题待国家虎豹公园规划批复后确定整改时限。

十一、中央环保督察反馈问题整改和群众投诉举报案件办理工作推进不够有力，存在敷衍整改问题。延吉市11处排污口未按整改方案要求完成整治，其中5处采用设置雨污合流式截流井收集污水，雨季水量较大时污水直接溢流进入河道，起不到截流的作用；有4处建设了污水一体化处理设施，由于一体化设施截污量较小，雨季时截污治污效果不明显。另有2处排污口未完成整治污水直排，严重影响水环境质量。

责任单位：延吉市党委和政府

责 任 人：延吉市党委和政府主要负责同志

督导单位：延边州委督查室、延边州政府督查室

整改目标：2019年12月底前完成光进沟、东新沟、龙湖街、龙进街、明新沟、达理洞雨污分流改造；2020年12月底前完成市三中、新兴沟、实现沟、德新沟雨污分流改造。

整改时限：2020年12月底前

整改措施：

（一）白石沟排放的废水主要是白石净水厂沉降水源地水后的反冲洗废水，目前废水处理设备安装完毕，现已稳定运行。

（二）2019年7月底前完成光进沟排水管线铺设，将在建范围内的污水直排口接入市政管网。

（三）2019年3月底前确定龙湖街、龙进街排水出口雨污分流方案，完成施工图设计工作；2019年12月底前完成雨污分流改造工作。

（四）2019年4月底前根据调查摸底结果委托专业设计院，设计雨污分流改造方案；2019年12月底前完成达理洞排洪沟雨污分流改造工作。

（五）2019年5月开始明新沟进场施工；2019年12月底前完成雨污分流改造工作。

（六）2019年6月底前完成东新沟招投标工作，并开始进行施工前准备工作；2019年12月底前完成上游村庄生活污水治理问题。

（七）2020年1月底前新兴沟、市三中排洪沟完成招投标、施工前期等准备工作；2020年4月底前完成障碍物排迁等工作，并开始进行排水口改造；2020年12月底前完成雨污分流改造工作。

（八）2020年1月底前完成实现沟、德新沟招投标、施工前期等准备工作；2020年4月底前完成障碍物排迁等工作，并开始进行排水管网铺设工作；2020年12月底前完成实现沟、德新沟雨污分流改造工作。

十二、中央环保督察反馈问题整改和群众投诉举报案件办理工作推进不够有力，存在敷衍整改问题。珲春东北虎自然保护区的核心区内的吉春煤矿和新春煤矿（中央环保督察期间群众投诉的第2339号案件），不仅未按期限拆除地面建筑物，吉春煤矿还出借厂房用于其他生产经营活动。

责任单位：珲春市党委和政府

责 任 人：珲春市党委和政府主要负责同志

督导单位：延边州委督查室、延边州政府督查室

整改目标：恢复植被

整改时限：2019年9月底前

整改措施：

（一）吉春煤矿现已完成拆除地面建筑物、平整场地、客土回填、部分区域种植树木等整改工作。由于进入冰冻期，吉春煤矿无法继续开展种植树木、恢复植被等工作，国土局将督促矿山企业在2019年6月底前完成种植树木、恢复植被任务，2019年9月底前组织专家完成矿山环境恢复治理验收工作。

（二）新春煤矿现已完成拆除地面建筑物、平整场地、客土回填、种植树木，恢复植被等整改工作。由于进入冰冻期，无法确认种植树木的成活率，2019年9月底前组织专家完成矿山环境恢复治理验收工作。

十三、中央环保督察反馈问题整改和群众投诉举报案件办理工作推进不够有力，存在拖延整改问题。碱水河湿地公园内占林地违建的建筑物（中央环保督察期间群众投诉的第7796号案件）仅拆除3家，还有老金渔场等2家规模较大的违规经营场所未列入拆除名单中，同芬石材厂也未拆除及完成林地恢复工作。

责任单位: 安图县党委和政府，白河林业局

责 任 人：安图县党委和政府，白河林业局主要负责同志

督导单位：州委督查室、州政府督查室

整改目标：加强违法违规破坏林地案件查处工作，有序推进已查处的违法违规项目的回收还林。依据法定程序逐步实施，2020年12月底前完成全部违规项目整改还林。

整改时限：2020年12月底

整改措施：

（一）2018年底前已建立完善的整改台账，明确责任人和整改时限，推进违法破坏森林案件整改。

（二）2018年底前已完成碱水河湿地公园内包括老金鱼场等养殖、鱼塘、别墅、山庄、同芬石材厂等18处违建拆除工作，2019年春季还林。

（三）对法定期限内未能完成拆除的违法建设项目，将依法申请人民法院强制执行，2020年底完成整改还林、还湿。

十四、中央环保督察反馈问题整改和群众投诉举报案件办理工作推进不够有力，存在拖延整改问题。珲春东北虎国家级自然保护区内仍存在11处林蛙管护用房未拆除。（中央环保督察期间群众投诉的第2396号案件）

责任单位：珲春市党委和政府

责 任 人：珲春市党委和政府主要负责同志

督导单位：延边州委督查室、延边州政府督查室

整改目标：全部拆除完毕

整改时限：2018年11月底前

整改措施：

2017年珲春市林业局已对11处林蛙沟系停止年审业务。在征得当事人同意的情况下，珲春市林业局于2018年11月12日开始对林蛙沟系内的违建林蛙看护房屋予以拆除，截止2018年11月15日11处林蛙沟系内的违建林蛙看护房已经全部拆除。

十五、中央环保督察反馈问题整改和群众投诉举报案件办理工作推进不够有力，存在拖延整改问题。安图县垃圾填埋场未按整改方案规定时限启动一期改造工作，目前，渗滤液导排系统损毁，气体导排系统损毁，甲烷气体未收集处理。渗滤液处理装置长期不能稳定运行，冬季停运，填埋区积存的约3800立方米渗滤液未得到有效处理。

责任单位: 安图县党委和政府

责 任 人：安图县党委和政府主要负责同志

督导单位：州委督查室、州政府督查室

整改目标：2018年12月渗滤液消除10-30%，2019年12月渗滤液消除50%，2020年底前全部消除积存和新产生渗滤液。

整改时限：2020年12月底

整改措施：

（一）2018年7月底已完成中央环保督察提出的收集池内积存1400立方积存渗滤液处理。2018年年底前已完成填埋区20%积存渗滤液处理任务。

（二）2019年9月底前完成安图县生活垃圾处理场升级改造工程验收，并且投入使用。2019年12月底消除积存渗滤液50%。2020年12月底前积存渗滤液得到全部处理。

（三）2019年9月底前完成填埋一区改造工程，恢复渗滤液导排系统，导气及火炬燃烧系统的安装，增加渗滤液处理设备处理能力，收集池扩容。

（四）建立监督考核机制，对整改情况每季度进行现场检查，掌握进展情况，每年12月底对整改情况进行考核评价。

十六、中央环保督察反馈问题整改和群众投诉举报案件办理工作推进不够有力，整改方案体系不完善问题。按照督察整改要求，各地要对中央反馈问题逐一制定整改方案，同时各县（市）、各部门要制定更细致详尽，更有针对性、操作性的具体方案，进而形成完整的督察整改方案体系。督察发现延边州一些部门的方案内容简单、目标不明确、措施不具体。个别县、市的整改方案照搬照抄，上下一般粗，缺失针对性和操作性，没有发挥整改方案对工作指导作用。

责任单位：各县（市）党委和政府，州直各相关部门

责 任 人：各县（市）党委和政府，州直各相关部门主要负责同志

督导单位：州委督查室、州政府督查室

整改目标：进一步细化、完善方案，根据各县（市）实际情况制定整改措施，不得照搬照抄、上下一般粗。整改方案要具备整改任务清单、整改目标、整改时限、整改责任、整改措施。

整改时限：立整立改

整改措施：

（一）各县（市）、各部门对照全州整改方案，结合实际，细化、完善本单位整改方案，不得照搬照抄、上下一般粗，方案要有可操作性。

（二）各县（市）、各部门进一步完善整改方案，每项问题要具备整改任务清单、整改目标、整改时限、整改责任人、整改措施。

十七、中央环保督察反馈问题整改和群众投诉举报案件办理工作推进不够有力，举一反三不到位问题。按照督察整改工作要求，各地要在切实解决人民群众投诉环境问题的同时，举一反三、以点带线、以线带面，切实推动类似问题的解决。在中央环保督察期间，群众对延吉市东城南侧再生资源市场污染问题进行投诉，地方开展了集中整治，解决了该区域的污染问题。但督察发现，延吉市南山再生资源回收市场废水直排等污染问题，龙井市广成废品收购站、刘宝山塑料颗粒加工厂通过渗坑、渗井排放污水的问题，敦化市北环路附近多家废品收购站环境脏乱差的问题依然存在。相关部门未对此类问题进行举一反三。另外，中央环保督察期间群众多次举报生态破坏、垃圾污染问题，但本次省级督察期间，群众投诉涉及的生态破坏170件、垃圾污染91件，分别占投诉总量的27.38%和14.65%。

责任单位：州商务局、州林业和草原局及各县(市)党委和政府

责 任 人：州商务局、州林业和草原局及各县(市)党委和政府主要负责同志

督导单位：州委督查室、州政府督查室

整改目标：对省级督查组反馈我州的问题主动认领外，针对“生态破坏”等问题进行自查自纠，举一反三，确保问题整改到位。

整改时限：立整立改，长期坚持

整改措施：

（一）州商务局、州林业和草原局整改措施：

1.坚持举一反三，加强同类问题排查，落实整改方案和措施，建立完善长效机制，确保整改无遗漏、无盲点，问题不新增、不反弹。

2.州商务局指导县(市)制定和实施再生资源回收产业政策、回收标准、回收行业的发展规划。根据《再生资源回收管理办法》的规定，加强对再生资源回收市场的日常监管及再生资源经营户的审核备案管理等行业管理工作，进一步规范经营业户的废品回收行为。

3.州林业和草原局加大生态破坏的监管力度，建立长效机制，坚决制止各种生态破坏行为。对查找出的生态破坏问题能够立即解决的立整立改；对需长期整改的制定整改方案，明确整改措施、整改时限、责任单位和责任人。

（二）县(市)整改措施：

1.加强对再生资源回收市场、废品收购站的日常监管，避免出现占道经营、乱堆乱放、焚烧垃圾等污染环境现象发生。

2.加强废品收购网点管理。对违法违规企业依据相关法律法规予以行政处罚，进一步规范企业经营行为。

3.延吉市南山再生资源回收市场污水处理设施已于2018年11月11日建成并投入试运行，目前正在进行环保验收。

4.龙井市已对存在渗坑、渗井、暗管等方式的违法行为进行立案处罚，根据相关规定移送公安部门，加大执法力度杜绝此类违法行为发生。

5.敦化市已全面清理废品收购站周边环境，解决脏乱差问题。增加巡查频率，杜绝此类情况发生。

十八、中央环保督察反馈问题整改和群众投诉举报案件办理工作推进不够有力，长效机制不健全问题。按照督察整改要求，各地既要治标也要治本，既要做好立整立改，更要建立长效机制。督察发现，延边州尚未针对思想认识、工作研究部署、工作落实、重大生态环境问题报告、部门间的协调配合、考核问责等方面，建立健全重大生态环境问题的发现机制、处置机制、报告机制、督办机制、查处机制和解决机制。

责任单位：各级党委和政府

责 任 人：各级党委和政府主要负责同志

督导单位：州委督查室、州政府督查室

整改目标：补充生态问题的发现、处置、报告、督办、查处及重大问题解决机制，完善“长效机制”台账。

整改时限：立整立改

整改措施：

按照督察整改要求，州委、州政府及州直相关部门针对中央督察交办信访案件建立了长效机制，建立健全部门间协调配合、责任落实、考核体系及重大生态环境问题的发现机制、处置机制、报告机制、督办机制、查出机制和解决机制，截止目前已发布《延边州生态环境保护工作职责规定（试行）》（延州办发〔2017〕18号）《延边州生态文明建设目标评价考核实施办法》（延州办发〔2018〕11号）《关于进一步健全生态环境保护工作机制的意见》（延州办发〔2018〕31号）《全州垃圾处理污水处理等环保基础设施建设补短板工作推进方案》（延州建字〔2018〕36号）《关于对各级自然保护区加强监督管理意见的通知》（延州环委办〔2018〕18号）《延边林管局关于印发违法违规种参专项整改落实方案》（延林局稽查字〔2018〕71号）《吉林珲春东北虎国家级自然保护区生态环境保护长效机制》（吉珲保局函〔2018〕45号）等长效机制文件83件。

十九、生态环境问题仍比较突出。水环境质量呈下降趋势。延边州部分河流水质呈恶化趋势。图们江南坪断面2017年丰水期为劣Ⅴ类，近三年枯水期均为劣Ⅴ类；图们断面2017年丰水期下降到Ⅴ类。布尔哈通河延吉下断面枯水期为劣Ⅴ类。榆树川断面2018年枯水期为劣Ⅴ类；嘎呀河西崴子断面2017年枯水期下降到Ⅴ类；八叶桥断面枯水期为劣Ⅴ类，2017年丰水期下降到Ⅴ类；海兰河碧岩断面2018年枯水期下降到Ⅴ类；石井断面2018年枯水期为劣Ⅴ类。珲春河三家子断面2018年枯水期为劣Ⅴ类，2017年平水期下降为Ⅴ类。

责任单位：州水利局、州住建局、州生态环境局及各县（市）党委和政府

责 任 人：州水利局、州住建局、州生态环境局及各县（市）党委和政府主要负责同志

督导单位：州委督查室、州政府督查室

整改目标：到2020年12月底，枯水期主要河流断面水质恶化趋势得到基本控制。

整改时限：2020年12月底前

整改措施：

（一）州水利局整改措施

1.督促各县（市）政府按照入河排污口整改方案时限要求完成整改。2019年12月底前完成县级审批入河排污口设置审批；2020年12月底前完成省级审批的入河排污口设置审批。

2.做好河流两岸巡查工作，并组织开展清河行动。

3.科学调度图们江流域各水库运行，按照生活、生产、生态用水秩序，最大限度满足主要江河生态用水需求。

（二）州住建局整改措施

1.2019年12月底前，完成安图、龙井、汪清、和龙、珲春、延吉、图们等7个县（市）城市污水处理厂扩能和提标改造工程。

2.2020年12月底前，督导完成全州重点镇污水处理设施建设工程。

3.加快推进城市污水管网建设，到2020年12月底城市和县城污水处理率分别达到95%和85%以上。

（三）州生态环境局整改措施

1.每月调度河流水质变化情况，对水质未按期达标的县（市）实施通报。

2.组织开展水环境质量考核工作。

3.加大对涉水企业的环境监管力度。

（四）县(市) 整改措施：

1.延吉市：2019年12月底前完成光进沟、东新沟、龙湖街、龙进街、明新沟、达理洞雨污分流改造；2020年12月底前完成市三中、新兴沟、德新沟、实现沟雨污分流改造。编制五道水库、延河水库生态流量方案，在满足城市供水和灌溉任务的前提下，提高水体对污染物的自然净化能力。2019年12月完成延吉市污水处理厂和延吉市朝阳污水处理厂提标改造工作。

2.安图县：2018年底前已完成入河（湖）排污口调查摸底工作、县城7.1公里管网雨污分流改造；安图县经济开发区污水处理工程已完成主体建设，2019年6月底前调试运行；2019年底前完成污水处理厂提标改造工程及雨污分流改造6.32公里，到2020年城市污水收集率提高至85%以上；2020年12月底前，完成排污口规范整治。

3.汪清县：2018年底已完成天桥岭镇污水处理厂及配套管网建设项目，2019年6月底前可投入使用。2019年底前完成汪清县滨河污水处理厂提标改造工作，力争2019年底新建及改造污水管网12公里。定期开展河道清洁专项整治行动，加强河道巡护与清淤行动，改善西崴子断面水环境质量。

4.图们市：2019年12月底前污水处理厂进行提标改造；充分发挥“河长制”作用，各级河长定期开展巡河（市级河长对负责河流每月巡查一般不少于2次。镇、街道级河长对负责河流每周巡查一般不少于1次）；对实施不力、履职不严、措施不实的部门，实施通报、约谈、挂牌督办等措施。推进石岘镇工业园区污水处理厂建设项目， 2019年开工，2020年底前建成。

5.和龙市：2019年12月底前污水处理厂进行提标改造；结合河长制将巡河工作、河流清河行动常态化；加大问题入河排污口的整改力度，确保入河排污口整改工作按时完成。严格入河排污口管理制度，完善入河排污口设置、检查监测、通报、台账等全过程管理要求。

6.龙井市：2019年12月底完成污水处理厂提标改造项目工程。积极落实省、州《水污染防治行动计划》，全面落实各项水污染防治措施，完善工作体制、加大海兰河生态环境保护及环境监管力度。

7.珲春市：2018年12月底已在库克纳河沿岸建设日处理2万吨及珲春河沿岸建设日处理1.5万吨的污水应急处理设施，处理目前直接入河的污水。2019年12月底完成吉林省珲春市英安独立工矿区日处理能力3万吨污水处理厂建设项目并投入使用。

二十、生态环境问题仍比较突出。城市垃圾填埋场环境风险隐患仍然突出。延吉市、敦化市渗滤液处理装置尚未建成，安图县、图们市、和龙市、朝阳川镇等渗滤液处理设施普遍冬季不运行，夏季运行率低，渗滤液大量积存的问题始终未得到有效解决。敦化、安图、汪清等5座垃圾填埋场共积存渗滤液约1.78万立方米，环境风险隐患较为突出。珲春市垃圾处理场防渗膜破损，垃圾渗滤液由截洪沟排入外环境，并且已对地下水造成了污染。此外，各地老垃圾填埋场污染隐患突出。延吉、汪清、安图、图们、朝阳川等老垃圾填埋场没有任何防渗措施，汪清县垃圾填埋场还紧邻河道，治理工作亟待加快，且安图等县的治理方案还未考虑地下水污染问题。

责任单位：州住建局、州生态环境局及各县（市）党委和政府

责 任 人：州住建局、州生态环境局及各县（市）党委和政府主要负责同志

督导单位：州委督查室、州政府督查室

整改目标：2020年12月底前，实现设市城市生活垃圾无害化处理率达到95%以上，县城生活垃圾无害化处理率达到85%以上。2019年12月底前，消除50%的积存渗滤液，新增渗滤液全部得到处理，2020年12月底前，完成积存渗滤液处理工作。

整改时限：2020年12月底前

整改措施：

（一）州住建局整改措施：

1.按照《州住建局关于进一步加强城市生活垃圾、建筑垃圾无害化处理工作的意见》（延州建字〔2018〕122号），对住建领域环保基础设施建设、运行、管理进一步系统化、规范化。

2.鼓励实行城乡环卫一体化和县域生活垃圾统一处理，提倡政府以购买服务方式，引入第三方专业公司市场化维护管理。开展非正规垃圾堆放点排查整治，建立非正规垃圾堆放点工作台账并实行滚动销号制度。2018年12月底已完成延吉市、图们市、敦化市、和龙市4个县（市）省级农村生活垃圾治理试点达标验收；已完成延吉市、安图县、敦化市、和龙市4个县（市）45处非正规生活垃圾堆放点整治任务。2019年12月底，完成龙井市、珲春市、汪清县、安图县4个县（市）省级农村生活垃圾治理达标验收；完成龙井市、珲春市、图们市、汪清县4个县（市）25处非正规垃圾堆放点整治任务。2020年12月底，全州各县（市）90%以上的行政村生活垃圾得到治理，完成农村非正规垃圾堆放点整治任务。

3.2019年12月底前，消除50%的积存渗滤液，新增渗滤液全部得到处理。2020年12月底前，完成积存渗滤液处理工作。

4.继续开展老垃圾填埋场污染治理。到2020年底，所有县（市）要完成生活垃圾简易填埋场治理。

（二）州生态环境局整改措施：

1.进一步做好渗滤液处理摸底调查工作。各渗滤液产生单位要及时填报渗滤液管理台账，全面掌握渗滤液产生量、流向、贮存、处置等相关信息。

2.加强跟踪督查。采取随机检查的方式，定期抽查监管对象的环境管理状况，及时发现和查处违法违规行为。

（三）县(市) 整改措施：

1.和龙市生活垃圾填埋场2019年12月底通过生活垃圾填埋场无害化等级评定。

2.安图县严格按照方案要求，2019年9月完成一期改造，确保渗滤液设施正常运行，处置积存及新增的渗滤液。敦化市2019年7月底前完成生活垃圾焚烧发电厂渗滤液合并处理车间工程，并将积存和后续产生的渗滤液进行处理达标后排放。珲春市渗滤液车间处理设备已更新改造，现已安装调试完成，正在进行渗滤液处理。和龙市2018年9月底前已完成渗滤液处理设施维修。汪清县2019年6月底前积存渗滤液处理达到30%，2019年12月底前积存渗滤液全部处理完毕。

3.安图县、图们市、和龙市等渗滤液处理设施冬季不能运行的，要加快工艺调整或增加保温设备，确保设施安全稳定运行。

4.继续开展老垃圾填埋场污染治理。2018年12月底延吉市老垃圾填埋场封场工程竣工并试运行。汪清县要加快推进垃圾筛分和回收利用，2019年12月完成老垃圾填埋场垃圾治理工作。安图县、图们市2019年4月底前要完成项目立项、工程招投标和办结各项前期手续，2019年5月开始施工，并积极争取资金，到2020年12月底全部完成生态恢复。

二十一、生态环境问题仍比较突出。饮用水水源保护区管理亟待强化。仍有部分饮用水源一级保护区未完成封闭管理，界标和警示牌建设不完善，二级保护区内有村屯分布，有种植和养殖等活动。

责任单位：州水利局、州生态环境局及相关县（市）党委和政府

责 任 人：州水利局、州生态环境局及相关县（市）党委和政府主要负责同志

督导单位：州委督查室、州政府督查室

整改目标：到2020年12月底，县级及以上城市集中式饮用水源地水源水质优于Ⅲ类水质标准要求。县级以上饮用水水源地全部完成饮用水水源地一级保护区防护网、界标建设。

整改时限：2020年12月底前

整改措施：

（一）州水利局整改措施：

1.加强对水源地监督管理，加大巡查力度，随时清理库面漂浮物。

2.定期对库区进行巡逻管控，严厉查处渔船乱排生活污水及垃圾现象，撤销水源地一级保护区内的交易场所。

3.2019年11月底前，完成县级（包括县级人民政府驻地所在镇）城市地表水型集中式饮用水水源保护区的环境违法问题整治工作。

4.2019年12月底前，县级及以上饮用水水源地全部完成饮用水水源地一级保护区防护网、界标建设。

（二）州生态环境局整改措施：

1.及时调度饮用水水源地水质监测数据，定期公开城市饮用水水源地水质状况。

2.组织开展水源地水质考核工作。

（三）县市整改措施

1.2018年12月前已完成安图长白山天然矿泉水饮用水源二级保护区内大戏台河违规建筑和硬化路面拆除；2020年12月底前，完成魔界等景区整改工作。

2.2018年11月5日延吉市五道水库已完成规划调整工作，一级保护区内已无村屯和饭店，2018年12月底前已完成延吉市五道水库、延河水库完成饮用水水源地一级保护区防护网建设；汪清县明月沟水库完成一级保护区内围栏修缮工作、增设标识牌、警示牌；安图水库完成水源地一级保护区内耕地的征收清退工作。

3.2019年12月底前，珲春市老龙口水库、和龙市松月水库、安图水库完成饮用水水源地一级保护区防护网及划界立标工作；安图水库完成二级保护区违法违规项目清理。

4.2018年12月底已完成敦化市小石河水库拆除鱼池及游乐设施。2019年6月底前对X040公路穿越一、二级保护区加固防撞隔离网、封闭一级保护区、设置警示牌；2019年12月底在该区域采取种植林草、修复植被。

二十二、生态环境问题仍比较突出。畜禽养殖污染问题比较严重。规模化养殖场（小区）粪污处理设施配套率低，全州共有881家规模化养殖场（小区），其中663家没有粪污处理设施，配套率仅为24.74%。其中图们江流域有规模化养殖场600家，粪污处理设施配套率为35.5%，每年平均排放的污染物COD约为3800吨，氨氮约为200余吨，严重污染环境。此外，禁养区内规模化养殖场搬迁或关闭工作未完成，敦化市上报情况为已全部完成禁养区内13家规模化养殖场搬迁或关闭工作，但督察发现在禁养区内仍有58家规模化养殖场尚未搬迁或关闭，存在弄虚作假行为。

责任单位：州农业农村局及各县（市）党委和政府

责 任 人：州农业农村局及各县（市）党委和政府主要负责同志

督导单位：州委督查室、州政府督查室

整改目标：全州畜禽规模化养殖场粪污处理设施装备配套率有较大幅度的提升，2018年、2019年、2020年分别达到70%、80%和95%以上。

整改时限：2020年12月底前（粪污）

2018年12月底前（禁养区）

整改措施：

（一）州农业农村局整改措施：

1.按照州政府制定的《延边州加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案》（延州政办发〔2018〕4号）要求，州政府与县（市）政府、州农业农村局与县（市）农业农村局逐级签订《责任书》，并将2018年、2019年、2020年分别达到70%、80%和95%的配套率指标落实到具体企业。

2.按照干湿分离、雨污分流、料水分离、净污分开的要求，引导标准化养殖，建设与养殖规模相配套的符合环保要求的粪污收集、贮存、处理设施。

3.加强对规模化畜禽养殖场的日常监管，对未按照环境保护相关法律规定进行排污的，协助环保部门予以依法查处。

4.加强畜禽规模养殖场（小区）宣传相关法律法规力度，与环保部门联合开展验收核查工作，责令规模养殖场按照法规要求建设与养殖规模相配套的符合环保标准的粪污收集、贮存、处理设施，并对粪污处理设施的建设和养殖废弃物的综合利用进行技术指导。

5.对禁养区内养殖场定期排查，确保搬迁或关闭的养殖场不出现反弹，坚决杜绝回迁或新增养殖场。

（二）县(市)整改措施：

在省督察期间又发现了敦化市的新问题。敦化市已通过采取禁养区重新划定、制定新的搬迁方案等一系列整改措施，又完成46家规模饲养户的关闭搬迁工作，截止2018年10月底，全州共计完成关闭、搬迁101家，100%完成任务。

二十三、生态环境问题仍比较突出。乡（镇）生活垃圾污染问题比较突出。延边州大部分行政村尚未实现生活垃圾“村收集、乡转运、县处理”，收运体系不健全，垃圾清运不及时。在1046个行政村中，579个进行垃圾收集、清运，仅占55%，乡（镇）生活垃圾污染问题比较突出。敦化市官地镇简易垃圾堆场堆存约22.5万立方米垃圾，无任何防渗措施，已有渗滤液积存，严重污染环境。安图县石门镇北山村有一处长度约80米垃圾带，未及时清理。珲春市河南街隆泰小区大量生活垃圾堆积在水塘内，严重影响周围环境和地下水安全。延吉市信兴村河边堆放大量生活垃圾与建筑垃圾。

责任单位：州住建局及各县（市）党委和政府

责 任 人：州住建局及各县（市）党委和政府主要负责同志

督导单位：州委督查室、州政府督查室

整改目标：2020年12月底前，全州各县（市）90%以上的行政村生活垃圾得到治理，基本完成农村非正规垃圾堆放点整治任务。

整改时限：2020年12月底前

整改措施：

（一）州住建局整改措施：

1.根据省委、省政府下发的《吉林省农村人居环境整治三年行动方案》精神，结合我州实际情况制定《延边州农村生活垃圾治理工作实施方案》。

2.鼓励实行城乡环卫一体化和县域生活垃圾统一处理，提倡政府以购买服务方式，引入第三方专业公司市场化维护管理。推行“村收集、镇转运、县市处理”的城乡环卫一体化处理模式。开展非正规垃圾堆放点排查整治，建立非正规垃圾堆放点工作台账并实行滚动销号制度。

3.根据《延边州农村生活垃圾治理工作实施方案》要求，2018年12月底前已完成延吉市、敦化市、图们市、和龙市4个省级农村生活垃圾治理试点达标验收；已完成延吉市、安图县、敦化市、和龙市4个县（市）45处非正规生活垃圾堆放点整治任务；全州各县（市）已完成30%行政村非正规垃圾堆放点整治任务。2019年12月底前，完成珲春市、龙井市、安图县、汪清县4个县（市）农村生活垃圾治理达标验收；完成龙井市、珲春市、图们市、汪清县4个县（市）25处非正规垃圾堆放点整治任务。全州各县市要完成70%行政村非正规垃圾堆放点整治任务；2020年12月底前，全州各县（市）90%以上的行政村生活垃圾得到治理，基本完成农村非正规垃圾堆放点整治任务。

（二）县(市)整改措施：

1.敦化市官地镇2019年6月前采用罐车将产生渗滤液抽取至市垃圾填埋场处理。2019年7月前开始对历史遗留的垃圾进行清运至市垃圾填埋场处置，2020年年底前完成。

2.2018年7月14日，安图县石门镇北山村垃圾带清理整治工作已经完成。

3.2018年11月底已对珲春市河南街隆泰小区南侧水塘周边生活垃圾进行集中清理，并建立监督管理机制，定期开展巡查，确保无垃圾积存。对珲春市河南街隆泰小区南侧水塘进行安全填埋和平整，防止雨水积存，确保周边环境质量

4.延吉市朝阳川镇已于2018年9月底清理信兴村河边生活垃圾与建筑垃圾，现已全部清理完毕。

二十四、生态环境问题仍比较突出。自然保护区内违规建设问题依然存在。延边州6个国家级自然保护区和4个省级自然保护区中，尚有95个违法违规问题未完成整改，其中核心区34个，缓冲区40个，试验区21个。督查发现，自然保护区核心区和缓冲区内的违法违规建设项目，虽然大部分停止了生产经营活动，但是由于仍存在等待国家出台政策、整改标准、补偿标准等观望心理，等待调整保护区范围的侥幸心理，以及部门间相互推诿，不担当、不碰硬，导致违法违规建设项目整改进展较慢。珲春东北虎国家级自然保护区内有84个点位未完成整改任务，如鑫顺牧业等几家规模养殖企业，圈舍没有拆除，个别仍有养殖行为。珲春宝业山庄、锁子山庄等仍在正常使用中，凤凰山庄、吉祥山庄等违建没有拆除。违法违规建设问题没有得到有效解决。

责任单位：州生态环境局、州林业和草原局及各县（市）党委和政府

责 任 人：州生态环境局、州林业和草原局及各县（市）党委和政府主要负责同志

督导单位：州委督查室、州政府督查室

整改目标：对于历史遗留的、短期无法完成整改任务的问题长期坚持整改。

整改时限：持续整改，长期坚持

整改措施：

（一）州生态环境局、州林业和草原局整改措施：

1.在“绿盾2018”国家级自然保护区监督检查专项行动基础上，截止2018年12月31日已完成对自然保护区内违法违规问题的再排查、再梳理，50个未完成违法违规整改问题中，珲春国家级自然保护区40个，雁鸣湖国家级自然保护区5个，天佛指山国家级自然保护区5个。2018年12月底已对未完成60个问题逐一查清位置、所在功能区、现状等信息，建立问题整改台账。对未完成整改的问题按照整改方案时序完成。

2.加大问题整改力度，对能够完成整改的，立查立改，及时进行生态整治恢复；对短期内确实无法完成整改的，逐一制定和实施整改方案，明确责任单位、责任人和完成时限，限期进行生态整治修复。按照整改方案的时间进度安排，关闭、拆除国家级、省级自然保护区内违法违规建设项目，并实施生态恢复。加强整改工作进展调度、检查，实行“整改销号”制度，查处一个、整改一个，完成一个、销号一个。

3.完善保护区监管长效机制，2019年6月底前，建立环保、林业、国土、水利、畜牧等保护区主管部门联合工作机制，研究解决保护区建设、管理中存在的问题，形成工作合力。加强自然保护区监管，定期开展自然保护区联合巡查，严肃查处违法违规行为。

（二）县(市)整改措施：

1.珲春东北虎国家级自然保护区内40个未完成点位，均按照整改方案时序进行整改。 2018年8月底已拆除安顺养殖场、文华生态、鑫顺牧业三家公司所有建筑设施，场地全部平整完毕；锁子山庄及吉祥山庄违建设施已全部完成整改。森泰牧业现正在拆除中， 2019年6月底前全部拆除。珲春市林业局将宝业、凤凰山庄列为无需整改。

2.2019年12月底前完成吉林天佛指山国家级自然保护区实验区5处问题点位的生态恢复。

3.2019年12月底前完成雁鸣湖国家级自然保护区5处问题点位的生态恢复。

二十五、生态环境问题仍比较突出。破坏森林资源问题比较严重。延边州毁林种参问题较为突出。经各林业局调查核实违法违规种参面积约3565公顷，5372个地块。截止6月底，完成整改898公顷，整改完成率25﹪。中央环保督察期间共核实破坏森林案件87起，面积711公顷，目前完成整改面积43.2公顷，整改完成率仅为6﹪。如白河林业局对碱水河湿地公园国有林内的畜禽养殖、鱼塘、山庄等违建问题均未完成整改，毁林开发问题，没有得到有效遏制。

责任单位：州林业和草原局及各县（市）党委和政府

责 任 人：州林业和草原局及各县（市）党委和政府主要负责同志

督导单位：州委督查室、州政府督查室

整改目标：2019年12月底前，完成违法违规参地的还林工作。

整改时限：2019年12月底前

整改措施：

（一）州林业和草原局整改措施：

1.依法查处违法种参案件。2019年6月底前，完成调查摸排工作。2019年8月底前，完成违法违规参地的查处工作，对没有依法处罚的违法种参案件，尽快依法予以处理。对目前立案在侦未破的毁林种参案件加大侦破力度，对于新发现的案件及时立案查处，重特大疑难案件，启动重特大案件侦办机制。全程跟踪案件办理，确保案件侦办质量。

2.加快推进参地回收还林。在依法查处的基础上，2019年6月底前完成对已还林参地的核查。对依法收回未还林的林地，责令限期恢复原状。对拒不补种树木或补种不符合国家有关规定的，组织代为补种。对拒不还林的，依法申请人民法院强制执行。

3.充分发挥监督职能，强化督导。层层落实各县（市）政府、林业主管部门、森林公安机关监督职责，充分发挥行业监督的职能作用，降低发案率。对工作不重视、落实不及时、措施不得力、整改不彻底或完成情况不好的县（市）和单位，启动问责程序。

（二）各县（市）整改措施：

1.从2019年4月底前，制定毁林种参排查方案，列出问题地块清单，8月底前，完成违法违规参地查处工作。

2.2019年6月底前，开展打击毁林种参专项行动，严厉打击非法侵占林地毁林种参专项行动，对非法行为发现一起，查处一起，移交一起。

3.依法对所有毁林种参地块处理后，责令责任人在规定时间内，按照相关造林技术规程要求，恢复林业生产条件。林业执法部门对恢复情况进行监督指导。2019年12月底前，完成全部违法违规参地的起参还林工作。

4.建立健全林地用途管制长效机制，坚决制止毁林开垦种植等各种破坏林地资源行为，防止国有森林资源资产流失。

5. 2019年10月底前，对全州毁林种参问题整改情况进行“回头看”，逐个点位进行核查，确保不遗漏、不反弹，全面整改到位。

二十六、污染防治能力亟需提高。污水处理设施建设严重滞后。延边州8个县（市）9座污水处理厂中仅敦化市完成了一级A提标改造，延吉、朝阳川镇污水处理厂尚未完成项目前期手续办理，按期完成的难度较大，其他的提标改造工程推进也较为缓慢。污水处理能力不足问题突出，珲春污水处理厂能力不足，每日约2万吨生活污水直排。雨污合流的问题依然存在，延吉污水处理厂雨季时每日生活污水约5万吨溢流入布尔哈通河。安图污水处理厂近3个月以来运行不稳定，朝阳川污水处理厂一直不能稳定运行。此外，污水收集率低的问题普遍存在，珲春市、安图县明月镇污水收集率仅为60%和45%。乡（镇）污水处理设施建设滞后，66个乡（镇）中仅朝阳川镇建设了污水处理设施，其他乡（镇）生活污水直接排放，仅图们江流域的乡（镇）每年约有600万吨生活污水直接排放，排放COD约1600吨，氨氮约200吨。

责任单位：州住建局及各县（市）党委和政府

责 任 人：州住建局及各县（市）党委和政府主要负责同志

督导单位：州委督查室、州政府督查室

整改目标：2019年12月底，城市污水处理设施建设全面达到一级Ａ排放标准；2020年12月底，城市和县城污水处理率分别达到95%和85%以上，全州9个重点镇和重点流域常住人口1万人以上乡（镇）生活污水得到治理。

整改时限：2020年12月底前

整改措施：

（一）州住建局整改措施：

1.对延吉市、珲春市、图们市、和龙市、龙井市、汪清县、图们市已开工污水提标改造项目，指导各县（市）行管部门协助提标扩能改造单位倒排工期，明确各个关键施工节点，确保各个建设项目按时序节点扎实推进， 2019年底前全部完成提标到一级A改造项目建设。

2.督促县（市）行管部门，严格履行政府行业管理职能，对污水处理厂实行月报制度，季检查，年考核，并实时强化日常监管，确保稳定运行。

3.完善城区污水管网日常管理。督促县（市）行管部门，定期检查城区主干污水管线情况，及时疏通淤堵管线、维护维修渗漏管道，确保城区排水畅通，污水能全面收集汇到污水处理厂得到有效处理。

4.着力推进重点镇、重点流域乡（镇）生活污水处理设施建设。2018年启动敦化市大石头镇、黄泥河镇集中污水处理设施建设。2019年启动图们市石岘镇、敦化市官地镇、龙井市东盛涌镇、汪清县百草沟镇、安图县松江镇集中污水处理设施。敦化市江南镇位于市区周边，通过完善镇区管网，2020年底前将镇区管网并入市政管网后，统一纳入敦化市污水处理厂进行处理，达标后排放。珲春市敬信镇集中污水处理设施项目待珲春东北虎国家级自然保护区内新建项目可进行审批后再启动建设。到2020年底，全州除珲春市敬信镇外的8个重点镇和重点流域常住人口1万人以上乡（镇）生活污水得到治理。

（二）县(市)整改措施：

1.珲春市：2018年12月底在库克纳河沿岸建设日处理2万吨及珲春河沿岸建设日处理1.5万吨的污水应急处理设施，处理目前直接入河的污水。2019年12月底完成吉林省珲春市英安独立工矿区日处理能力3万吨污水处理厂建设项目并投入使用。2019年12月底前改造现有园丁路污水提升泵站，使其提升能力达到5万吨/天。通过新建污水管网、实施雨污分流改造等措施，提高污水收集能力，2020年底前污水收集率达到85%。

2.延吉市：2019年12月底前完成光进沟、东新沟、龙湖街、龙进街、明新沟、达理洞雨污分流改造；2019年12月底前完成延吉市朝阳污水处理厂完成生化池MBBR系统改造；2020年12月底前完成市三中、新兴沟、德新沟、实现沟雨污分流改造，完成城区5处截流井和城区体育场东侧、龙湖街、龙进街、市三中4处设置一体化处理设施的雨污分流改造工作。

3.安图县：加强污水处理设备设施养护工作，增加设备设施保养频率，确保设备完好率不小于98%，保养合格率不小于95%，设备资料保存规范完整，维修保养档案记录齐全。2019年12底前改造明东公路、河南路、夕阳红胡同、瑞清胡同、东山胡同等雨污分流改造6.32公里。到2020年雨污分流改造完成，污水收集率达到85%以上。

二十七、污染防治能力亟需提高。排污口整治不到位。全州71处入河排污口中，有37处是未经审批违法设置的排污口。比如敦化市共有11处排污口，9处为乡（镇）违规设置的雨污排水口，生活污水和雨水直接排放，严重污染牡丹江及相关河流水质。经检测，敦化市雁鸣湖镇生活污水排放口COD浓度216mg/L，氨氮浓度30.1mg/L。

责任单位：州水利局、州生态环境局及各县（市）党委和政府

责 任 人：州水利局、州生态环境局及各县（市）党委和政府主要负责同志

督导单位：州委督查室、州政府督查室

整改目标：2019年12月底前完成县级审批入河排污口设置审批；2020年12月底前完成省级审批的入河排污口设置审批。

整改时限：2020年12月底

整改措施：

（一）州水利局整改措施：

加强入河排污口设置审批。对2002年10月1日后设置的入河排污口，符合设置审批要求的，实行分级审批，督促尽快办理入河排污口设置审批。按照审批权限应由省级审批的，督促入河排污口设置单位2020年12月底前完成入河排污口设置审批；应由县级审批的，督促县（市）2019年12月底前完成入河排污口设置审批。

（二）州生态环境局整改措施

待《延边朝鲜族自治州机构改革方案》批复后，根据职责的调整，州生态环境局将承担起排污口设置管理工作。

（三）敦化市整改措施：

1.2019年12月底前完成敦化市敖东工业园1号入河排污口设置审批；2020年12月底前完成敦化市污水处理厂入河排污口设置审批。

2. 2018年已开展雁鸣湖镇污水处理设施建设方案论证，待完成项目前期审批手续后开始实施。2020年底前完成敦化市大石头镇、黄泥河镇污水处理工程建设，并投入使用。江南镇区管网并入市政管网，统一纳入敦化市污水处理厂进行处理，确保牡丹江水质达到相关水功能区要求。

二十八、污染防治能力亟需提高。燃煤锅炉污染治理进展缓慢。全州现有供热企业118家，其中，集中供热企业仅15家、区域供热企业27家、分散供热企业76家，区域及分散供热企业普遍存在采用低效率除尘器，污染物不能稳定达标排放等问题。尚有37台20蒸吨以上非电燃煤锅炉未完成烟气设施改造，19台未完成除尘升级改造，13台未安装脱硫设施，12台未安装在线监控设备，难以全部实现达标排放。如延吉市万源农副产品批发市场20吨燃煤锅炉未取得环保手续，未建设脱硫装置，未安装在线监测设备，仍使用水膜除尘，污染物不能达标排放。此外，还存在渣场设置不规范，灰渣未采取防尘措施等问题。

责任单位：州生态环境局、州住建局及各县（市）党委和政府

责 任 人：州生态环境局、州住建局及各县（市）党委和政府主要负责同志

整改目标：2019年12月底，完成区域及分散供热企业烟气治理设施升级改造，确保污染物达标排放。

整改时限：2019年12月底前

全州37台20蒸吨以上非电燃煤锅炉未完成脱硫、除尘、在线监控升级改造问题，已于2018年9月底前全部完成。

整改措施：

（一）州住建局整改措施：

1.配合州生态环境局制定全州建成区内10蒸吨/小时以下燃煤锅炉2019年淘汰计划，建立淘汰清单，明确完成时限，对城市集中供热管网覆盖区域内的10蒸吨/小时以下锅炉，限期完成拆除并网；对城市供热管网未覆盖区域或无依托热源的10蒸吨/小时以下锅炉，限期完成“煤改气”或“煤改电”技术改造。

2.严格督查县（市）新建燃煤锅炉的审批。对城市供热管网未覆盖区域，严格执行国家、省落实打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案中新建燃煤锅炉准入要求，对达不到环保要求的企业，要求县（市）坚决不得办理审批手续，同时鼓励企业采用清洁能源供热。

3.督促县（市）加快集中供热设施建设。对达不到环保要求的分散供热小锅炉，要求县（市）进行整改，拒不进行整改的企业，强制企业退出市场，并与集中供热并网，逐步实现集中供热。

（二）州生态环境局整改措施：

1.督促各县（市）推进区域和分散供热企业燃煤锅炉烟气治理升级改造工作。

2.督促各县（市）开展取暖器区域和分散供热企业燃煤锅炉的环境执法检查，对燃煤锅炉污染物排放情况进行监督性监测，对超标排放大气污染物的，依据环保相关法律法规立案查处。

3.2019年4月底前，对超标排放的区域和分散供热企业燃煤锅炉责令改正，2019年12月底前完成烟气治理设施升级改造。

4.已对延吉市万源农副产品批发市场20吨燃煤锅炉排烟管道采取物理隔断措施，不再使用。

二十九、污染防治能力亟需提高。工业集聚区不符合环境保护要求。延边州共有15个工业集聚区，延吉高新区等7个园区未开展规划或规划调整未开展环评，和龙工业集中区等5个园区未开展跟踪环评。安图经济开发区、敦化高新产业园区等6个园区污水处理设施建设滞后；敦化经开区等5个园区依托的污水处理厂超负荷运行，纳污河段水质超标；敦化医药产业园等6个园区未实现集中供热，仍使用10蒸吨以下燃煤锅炉供热。

责任单位：州商务局及各县（市）党委和政府

责 任 人：州商务局及各县（市）党委和政府主要负责同志

督导单位：州委督查室、州政府督查室

整改目标：2019年12月底前，完成工业集聚区内污水处理设施及配套设施建设；2019年12月底前，完成工业集聚区的规划环评和跟踪环评编制、报批工作；完成工业集聚区内燃煤锅炉改造并达标排放工作；2020年12月底前，完成所有工业集聚区集中供热。

整改时限：2020年12月底前

整改措施：

（一）截至目前延吉市高新区已编制完成《延吉高新技术产业开发区总体规划（2018-2035年）》；2019年2月底前完成延吉高新技术产业开发区规划环评编制工作。

（二）2019年6月底前完成敦化经济开发区跟踪规划环境影响评价；2019年9月底前完成敦化市高新产业园区、敦化市医药产业园启动区等工业聚集区污水排入敦化市污水处理厂处理工作；2020年完成敦化医药产业园集中供热。

（三）目前已完成珲春边境经济合作区、珲春出口加工区跟踪环评初稿。因东北虎豹国家公园界限未定，珲春市2019-2030总体规划（包含珲春边境经济合作区、珲春出口加工区）未得到省政府批复，现已暂停。待规划获得批复后，继续开展此项工作；珲春边境经济合作区临时污水处理站已建成投入使用。

（四）2019年6月底前完成和龙市工业集中区环境影响跟踪评价；边合区已完成区域环评报告初稿编制工作，待边合区整体规划调整完成后，继续完善区域环评报告并报上级环保部门评审；截至目前边合区污水处理厂建设项目主体工程已完工，2019年6月底前投入使用。

（五）龙井工业集中区于2018年12月已完成规划环评、  2018年10月完成22台10蒸吨以下燃煤小锅炉淘汰任务并已启动集中供热。

（六）2019年12月底前完成吉林图们边境经济合作区（含图们经济开发区）规划环评重新编制工作；2019年12月底前完成区内燃煤锅炉达标改造工作。

（七）2019年6月底前完成汪清工业集中区园区规划环评跟踪评价报批；2019年12月底前完成现有3台10蒸吨以下燃煤锅炉达标改造工作。

（八）2018年12月底前已完成安图经济开发区规划环境影响评价；截至目前安图经济开发区污水处理厂工程主体已竣工完成，2019年6月底前投入使用。

三十、污染防治能力亟需提高。加油站改造未完成任务。延边州158座加油站中，尚有93座未按规定时限完成双层罐改造或建设防渗池。

责任单位：州商务局、州生态环境局及各县（市）党委和政府

责 任 人：州商务局、州生态环境局及各县（市）党委和政府主要负责同志

督导单位：州委督查室、州政府督查室

整改目标：2019年12月底前完成全部加油站双层罐改造。

整改时限：2019年12月底前

整改措施：

（一）州商务局整改措施：

1.各县（市）已完成排查工作，对未完成地下油罐改造的加油站列出时间表，按计划有序推进。对未在改造时间表内完成地下油罐改造的加油站，不予成品油经营许可年检。

2.2019年12月底前完成全部加油站地下油罐双层罐或防渗池改造任务。

（二）州生态环境局整改措施：

督促各县（市）对未按期改造继续使用的加油站，依据《中华人民共和国水污染防治法》的相关规定予以行政处罚。